# Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 2022H1200002 (dále jen smlouva) pro akci „SZ Ploskovice – obnova fasád hlavní budovy",

# uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)

Národní památkový ústav,

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

bankovní spojení: XXXX

zastoupený Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXX

Správce objektu: XXXX

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze,

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

PROFISTAV Czech s.r.o.

se sídlem: Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2

IČO: 27922430, DIČ: CZ 27922430

zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C,

vložka 126707

zastoupený: Andreou Benešovou, jednatelkou

Tel. XXXX, e-mail: XXXX

Datová schránka: XXXX

bankovní spojení: XXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2022H1200002 ze dne 4.3.2020 a pod názvem „SZ Ploskovice – obnova fasád hlavní budovy “ je úprava výplaty částek specifikovaných v odst. 4.8. smlouvy. Důvodem je skutečnost, že na základě rozhodnutí objednatele došlo ke změně projektu ohledně způsobu provedení části díla (portikus) – tato část díla bude realizována jako samostatná zakázka a žádost o kolaudaci celého díla bude podána až po dokončení této části díla.

- Smluvní strany konstatují, že k 31. 5. 2023 bylo odstraněno souvrství portiku až na rub klenby a byly odstraněny vady a nedodělky, s výjimkou dveří na portiku a dokončení portiku. Tyto práce provedl zhotovitel na své náklady.

- Smluvní strany se dohodly, že po nabytí účinnosti této smlouvy bude zhotoviteli uhrazeno celá částka odpovídající 5 % z ceny díla ve výši 1.454.513,50 Kč, která je dle odst. 4.8. smlouvy vázaná na vydání kolaudačního rozhodnutí.

- Dále se smluvní strany dohodly, že po nabytí účinnosti této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena

i část z 5 % z ceny díla ve výši 1.143.125,50 Kč, která je dle odst. 4.8. smlouvy vázaná na odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby. Zbylá částka ve výši 311.388,- Kč bude uhrazena až po dokončení portiku a odstranění vad a nedodělků s tím souvisejících.

II.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních

stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím

jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický

podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících

důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument

podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým

časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů,

nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 4 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 4 je

pro obě strany určitý a srozumitelný.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2022H1200002 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

| V Praze dne ………………………….. %PODPIS% …………………………………………………… Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal, ředitel NPÚ-ÚPS v Praze | V ………………………… dne ………………… …………………………………………………… Andrea Benešová jednatelka |
| --- | --- |