Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. 0709/2016

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Karel Tejčka

koordinátor BOZP pro realizaci: 	Roman Soudek

Zhotovitel:		KOSTKA JH s.r.o.

zastoupen:		Ing. Josefem Kostkou, jednatelem

sídlo:		Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			63908701

DIČ: 		CZ63908701

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu  v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka č. 5865

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Josef Kostka

Ing. Jaroslav Kostka

ve věcech technických:			Ing. Josef Kostka

Ing. Jaroslav Kostka

ve věcech realizace a předání díla: 	Ing. Josef Kostka

Ing. Jaroslav Kostka

stavbyvedoucí:	Ing. Josef Kostka 	ČKAIT: 0100659

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění položkový rozpočet, který je přílohou Smlouvy o dílo č. SM 0709/2016 uzavřené dne 8. 6. 2016 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce školy čp. 45, Radouňka“, a to na základě změnových listů stavby č. 6 – 11.

Článek II.

Ustanovení smlouvy o dílo SM/0709/2016 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená včetně ceny díla, která po zapracování změnových listů stavby č. 6 – 11 zůstává beze změny, tj.:

Cena díla bez DPH			5,504.804,00 Kč

DPH 15%				1,156.009,00 Kč

Cena díla celkem vč. DPH	             6,660.813,00 Kč

# .

# Článek III.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou Dodatku č. 2 jsou změnové listy stavby č. 6 - 11.

- Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č. 401/15R/2017 ze dne 10. 5. 2017.

V Jindřichově Hradci dne 17. 5. 2017		  V Jindřichově Hradci dne  17. 5. 2017

..........................................................			................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Ing. Josef Kostka, jednatel                                                       Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

K O S T K A    J H    s. r. o.     Česká 772,   377 01  Jindřichův Hradec II

IČO  63908701,   DIČ  CZ 63908701   telefon, fax: 384321412, telefon: , 384325193, 384326212

www.kostkajh.cz, e-mail : jaroslav@kostkajh.cz, josef@kostkajh.cz, info@kostkajh.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změnový list č. 6

Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875

DIČ 	CZ 002 46 875

Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701

DIČ 	CZ 639 08 701

Popis změny:	Změna podlahových krytin, dlažeb a obkladů skladu – škola Radouňka čp. 45

Vliv na cenu akce:		cena se snižuje o  23 860,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-6

Odsouhlasení:

Za investora TDI:		p. Karel Tejčka

Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka

Datum:			18. Ledna 2017

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: ZL č.6 - Změna podlahových krytin a obkladů |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Kostka |  |
| Místo: Radouňka |  |  |  |  |  | Datum: 18.1.2017 |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -23 860,23 | 4,494 |
|  | D19 | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  | 38 050,57 | 2,899 |
| 1 | 771474114 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm | m | 53,000 | 93,10 | 4 934,30 | 0,000 |
| 2 | 597614100R | dlaždice keramické, hladké, S, 30 x 30 x 0,9 cm | m2 | -11,765 | 195,00 | -2 294,18 | 0,000 |
| 3 | 597614080 | dlaždice keramické slinuté TAURUS Texas S 30 x 30 x 0,8 cm | m2 | 47,000 | 171,80 | 8 074,60 | 0,902 |
| 4 | 597614090 | dlaždice keramické TAHITI (béžová, šedá) 33 x 33 x 0,8 cm | m2 | 53,000 | 226,40 | 11 999,20 | 1,018 |
| 5 | 597614100 | dlaždice keramické ERA DAR 3B 708 33 x 33 x 0,9 cm | m2 | 51,000 | 343,10 | 17 498,10 | 0,979 |
| 6 | 771574114 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 | m2 | 52,890 | 265,00 | 14 015,85 | 0,000 |
| 7 | 597614100R | dlaždice keramické, hladké, S, 30 x 30 x 0,9 cm | m2 | -45,925 | 195,00 | -8 955,38 | 0,000 |
| 8 | 597614110R | dlaždice keramické, protiskluzné, 30 x 30 x 0,9 cm | m2 | -30,921 | 275,00 | -8 503,28 | 0,000 |
| 12 | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 2,899 | 442,00 | 1 281,36 | 0,000 |
|  | D20 | 775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) |  |  |  | -73 802,03 | 0,000 |
| 13 | 775413115 | Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené | m | -79,500 | 34,20 | -2 718,90 | 0,000 |
| 14 | 614181510 | lišta dřevěná dub 28x28 mm | m | -83,475 | 81,40 | -6 794,87 | 0,000 |
| 15 | 775541151 | Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových | m2 | -114,050 | 109,00 | -12 431,45 | 0,000 |
| 16 | 611521250 | parketa laminátová, se zvýšenou odolností, se zámkem. 8x192x1285 mm | m2 | -125,455 | 380,00 | -47 672,90 | 0,000 |
| 17 | 775591191 | Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy | m2 | -114,050 | 13,20 | -1 505,46 | 0,000 |
| 18 | 611553510 | PE podložka (vyrovnávací) pěnová 3-5mm | m2 | -119,753 | 15,00 | -1 796,30 | 0,000 |
| 19 | 998775103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m | t | -1,059 | 833,00 | -882,15 | 0,000 |
|  | D21 | 776 - Podlahy povlakové |  |  |  | 39 283,93 | 0,238 |
| 20 | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 69,000 | 85,20 | 5 878,80 | 0,019 |
| 21 | 284122450 | podlahovina Vinyl Supreme 5624029 šíře 4000 tř. zat. 43 | m2 | 77,000 | 346,00 | 26 642,00 | 0,203 |
| 23 | 776491111 | Lepení plastové lišty soklíky a lišty | m | 45,000 | 64,90 | 2 920,50 | 0,007 |
| 24 | 284110020 | lišta soklová Dollken | m | 39,060 | 37,40 | 1 460,84 | 0,008 |
| 25 | 284110030 | lišta soklová -spojky, rohy, ukončení | sou | 1,000 | 650,00 | 650,00 | 0,000 |
| 26 | 553432220 | lišta přechodová | m | 7,140 | 211,90 | 1 512,97 | 0,001 |
| 28 | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 0,593 | 369,00 | 218,82 | 0,000 |
|  | D22 | 781 - Dokončovací práce - obklady |  |  |  | -23 952,70 | 1,357 |
| 29 | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | -19,660 | 260,00 | -5 111,60 | 0,000 |
| 30 | 597610560 | obkládačky keramické (barevné) - koupelny, umývárny, WC, 25 x 45 x 0,8 cm, I. j. | m2 | -148,389 | 265,00 | -39 323,09 | 0,000 |
| 31 | 597610000 | obkládačky keramické LAURA (béžové, zelené) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. | m2 | 115,000 | 181,00 | 20 815,00 | 1,357 |
| 32 | 597610560 | obkládačky keramické (barevné) - koupelny, umývárny, WC, 25 x 45 x 0,8 cm, I. j. | m2 | -3,520 | 265,00 | -932,80 | 0,000 |
| 33 | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 1,357 | 442,00 | 599,79 | 0,000 |
|  | D26 | 787 - Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | -3 440,00 | 0,000 |
| 34 | 787892000R | Dodávka a montáž skleněné podložky (desky), bezpečnostní - tvrzené, okraj - fazeta, rozm. cca 1,2x1,6m tl 6mm, pod inter. kamna s výměníkem | kus | -2,000 | 1 720,00 | -3 440,00 | 0,000 |
|  |  | Celkem |  |  |  | -23 860,23 | 4,494 |

K O S T K A    J H    s. r. o.     Česká 772,   377 01  Jindřichův Hradec II

IČO  63908701,   DIČ  CZ 63908701   telefon, fax: 384321412, telefon: , 384325193, 384326212

www.kostkajh.cz, e-mail : jaroslav@kostkajh.cz, josef@kostkajh.cz, info@kostkajh.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změnový list č. 7

Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875

DIČ 	CZ 002 46 875

Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701

DIČ 	CZ 639 08 701

Popis změny:	Změna podhledy a stropy – škola Radouňka čp. 45

Vliv na cenu akce:		cena se snižuje o  3 860,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-7

Odsouhlasení:

Za investora TDI:		p. Karel Tejčka

Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka

Datum:			18. Ledna 2017

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: ZL č.7 - Změna podhledy a stropy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Kostka |  |  |
| Místo: Radouňka |  |  |  |  |  | Datum: 18.1.2017 |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |  |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -5 415,35 | 0,000 |  |
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -5 415,35 | 0,000 |  |
| 1 | 611321143 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb a kleneb. pásů nanášená ručně | m2 | -14,250 | 231,00 | -3 291,75 | 0,000 |  |
| 2 | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | -9,150 | 184,00 | -1 683,60 | 0,000 |  |
| 3 | 612181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn (sdk stěn) | m2 | -4,400 | 100,00 | -440,00 | 0,000 |  |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1 554,98 | 0,001 |  |
|  | D4 | 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 1 554,98 | 0,001 |  |
| 4 | 763111313 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw (kotelna) | m2 | -2,188 | 625,00 | -1 367,50 | 0,000 |  |
| 5 | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 2,800 | 549,00 | 1 537,20 | 0,000 |  |
| 6 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 2,800 | 21,00 | 58,80 | 0,000 |  |
| 10 | 763172312 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm | kus | 1,000 | 101,00 | 101,00 | 0,000 |  |
| 11 | 590307110 | dvířka revizní SDK 300 x 300 mm | kus | 1,000 | 895,00 | 895,00 | 0,001 |  |
| 12 | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0,405 | 816,00 | 330,48 | 0,000 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  | -3 860,37 | 0,001 |  |

K O S T K A    J H    s. r. o.     Česká 772,   377 01  Jindřichův Hradec II

IČO  63908701,   DIČ  CZ 63908701   telefon, fax: 384321412, telefon: , 384325193, 384326212

www.kostkajh.cz, e-mail : jaroslav@kostkajh.cz, josef@kostkajh.cz, info@kostkajh.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změnový list č. 8

Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875

DIČ 	CZ 002 46 875

Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701

DIČ 	CZ 639 08 701

Popis změny:	Změna truhlářské kce a oplocení – škola Radouňka čp. 45

Vliv na cenu akce:		cena se zvyšuje o  51 075,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-8

Odsouhlasení:

Za investora TDI:		p. Karel Tejčka

Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka

Datum:			19. Ledna 2017

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: ZL č.8 - Truhlářské kce, oplocení - změna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Kostka |  |  |
| Místo: Radouňka |  |  |  |  |  | Datum: 19.1.2017 |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |  |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 42 392,13 | 0,188 |  |
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 19 560,00 | 0,000 |  |
| 1 | 348401120 | Navýšení oplocení ze sítí na navržený plot | m | 30,000 | 652,00 | 19 560,00 | 0,000 |  |
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 18 577,28 | 0,152 |  |
| 2 | 612111111 | Vyspravení a vyplnění celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn dveřní pouzdro | m2 | 5,600 | 175,00 | 980,00 | 0,035 |  |
| 3 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 18,600 | 134,00 | 2 492,40 | 0,000 |  |
| 4 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm (nové stěny) | m2 | 18,600 | 89,30 | 1 660,98 | 0,000 |  |
| 5 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 10,900 | 71,00 | 773,90 | 0,000 |  |
| 6 | 642946211 | Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro dvě křídla šířky do 1650 mm do zděné příčky | kus | 1,000 | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,054 |  |
| 7 | 553316310 | pouzdro stavební K710-140 1450 mm | kus | 1,000 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,063 |  |
|  | D3 | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4 231,54 | 0,036 |  |
| 8 | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 | t | 0,033 | 6 680,00 | 220,44 | 0,000 |  |
| 9 | 133317120 | tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm | t | 0,036 | 25 100,00 | 903,60 | 0,036 |  |
|  |  | Hmotnost: 3,77 kg/m |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 342273323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 6,400 | 385,00 | 2 464,00 | 0,000 |  |
| 11 | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 6,500 | 99,00 | 643,50 | 0,000 |  |
|  | D8 | 998 - Přesun hmot |  |  |  | 23,31 | 0,000 |  |
| 12 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 0,188 | 124,00 | 23,31 | 0,000 |  |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 8 682,80 | 0,390 |  |
|  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 13 298,86 | 0,316 |  |
| 13 | 762511217 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz lepených | m2 | 20,000 | 387,00 | 7 740,00 | 0,315 |  |
| 14 | 762951003 | Montáž podkladního roštu z plných profilů sklad | m2 | 20,000 | 87,80 | 1 756,00 | 0,000 |  |
| 15 | 611981200 | hranoly smrk 100 x 150 mm | m3 | 0,500 | 6 200,00 | 3 100,00 | 0,001 |  |
| 16 | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | 125,960 | 5,58 | 702,86 | 0,000 |  |
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 35 567,77 | 0,001 |  |
| 17 | 767662210 | Montáž mříží otvíravých | m2 | 7,000 | 152,00 | 1 064,00 | 0,001 |  |
| 18 | 767662210.2 | Vrata mřížová dvoukřídlová do dřevníku | kus | 1,000 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,000 |  |
| 19 | 767662210.1 | Dveře mřížové D10 | kus | 1,000 | 8 730,00 | 8 730,00 | 0,000 |  |
| 20 | 767662999 | MTZ a SPC boxy na dřevo | kus | 2,000 | 2 850,00 | 5 700,00 | 0,000 |  |
| 21 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 350,940 | 1,35 | 473,77 | 0,000 |  |
|  | D17 | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  | -40 183,83 | 0,073 |  |
| 22 | 766210003R | D+M oken dřevěných výklopných a otevíravých, U=1,3 W/m2*K celkového okna!, vč. dopravy, vnitřního parapetu, rozměr 0,35x0,5m, označ. O2 | ks | -2,000 | 4 090,00 | -8 180,00 | 0,000 |  |
| 23 | 766621211 | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 0,360 | 515,00 | 185,40 | 0,000 |  |
| 24 | 611400130 | okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 35 x 50 cm | kus | 2,000 | 3 260,00 | 6 520,00 | 0,015 |  |
| 25 | 766660301 | Montáž posuvných dveří do pouzdra | kus | 1,000 | 2 230,00 | 2 230,00 | 0,001 |  |
| 26 | 611629420 | dveře vnitřní hladké CPL dub plné 2křídlé posuvné 145x197 cm | kus | 1,000 | 5 290,00 | 5 290,00 | 0,039 |  |
| 27 | 766682121.1 | Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové posuvné tl stěny 110 mm | kus | 1,000 | 1 990,00 | 1 990,00 | 0,000 |  |
| 28 | 611822740 | zárubeň obložková pro dveře 2křídlové posuvné 145x197 cm, tl. 11 cm,dub | kus | 1,000 | 7 470,00 | 7 470,00 | 0,018 |  |
| 29 | 766210007R | D+M dřevěných plných dveří, splňuje vyhlášku č.398/2009Sb. , bezpečnostní kování, vč. dopravy, rozměr 1,05x2,08, označ. D10 | ks | -1,000 | 18 400,00 | -18 400,00 | 0,000 |  |
| 30 | 766660011 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | -1,000 | 562,00 | -562,00 | 0,000 |  |
| 31 | 611617320 | dveře vnitřní hladké dýhované plné 2křídlové 125x197 cm dub, 4x větrací mřížka, vč. kování, vložky a klíčů | kus | -1,000 | 12 550,00 | -12 550,00 | 0,000 |  |
| 32 | 7666601R | Dodávka a montáž zatahovací (stahovací) stěny dvoukřídlé, koženka-harmonika, do AL kolejnic, vč. příslušenství - obložkové zárubně, uzamykatelná vložka atd., ozn. ZS | soubor | -1,000 | 18 900,00 | -18 900,00 | 0,000 |  |
| 33 | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 12,000 | 191,00 | 2 292,00 | 0,000 |  |
| 34 | 607941010R | deska parapetní PVC vnitřní, 0,2 x 1 m | m | 20,200 | 480,00 | 9 696,00 | 0,000 |  |
| 35 | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | -18,000 | 76,30 | -1 373,40 | 0,000 |  |
| 36 | 611871360 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm | kus | -5,000 | 192,70 | -963,50 | 0,000 |  |
| 37 | 611871160 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm | kus | -1,000 | 183,60 | -183,60 | 0,000 |  |
| 38 | 611871560 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm | kus | -9,000 | 202,80 | -1 825,20 | 0,000 |  |
| 39 | 611871760 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm | kus | -2,000 | 220,00 | -440,00 | 0,000 |  |
| 40 | 611871410 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm | kus | -1,000 | 198,00 | -198,00 | 0,000 |  |
| 41 | 766695232 | Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky do 10 cm | kus | -1,000 | 97,20 | -97,20 | 0,000 |  |
| 42 | 611872160 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.127 cm š 10 cm | kus | -1,000 | 225,00 | -225,00 | 0,000 |  |
| 43 | 766800001R | Dodávka a montáž mobilního pojízdného (skládacího) pódia vč. příslušenství - přídavné schůdky, "raoutová sukně" apod., ozn. T4 | soubor | -1,000 | 18 700,00 | -18 700,00 | 0,000 |  |
| 44 | 766821188 | MTZ a SPC dvířka UT104x71 cm | kus | 2,000 | 2 860,00 | 5 720,00 | 0,000 |  |
| 45 | 766829898 | MTZ a SPC držák projektoru SHO 109 S | kus | 1,000 | 890,00 | 890,00 | 0,000 |  |
| 46 | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0,073 | 1 790,00 | 130,67 | 0,000 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  | 51 074,93 | 0,578 |  |

K O S T K A    J H    s. r. o.     Česká 772,   377 01  Jindřichův Hradec II

IČO  63908701,   DIČ  CZ 63908701   telefon, fax: 384321412, telefon: , 384325193, 384326212

www.kostkajh.cz, e-mail : jaroslav@kostkajh.cz, josef@kostkajh.cz, info@kostkajh.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změnový list č. 9

Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875

DIČ 	CZ 002 46 875

Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701

DIČ 	CZ 639 08 701

Popis změny:	Venkovní úpravy změny – škola Radouňka čp. 45

Vliv na cenu akce:		cena se zvyšuje o  3 824,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-9

Odsouhlasení:

Za investora TDI:		p. Karel Tejčka

Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka

Datum:			1. března 2017

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: ZL č.9 - Venkovní úpravy změny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Kostka |  |  |
| Místo: Radouňka |  |  |  |  |  | Datum: 1.3.2017 |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |  |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3 823,93 | 16,946 |  |
|  | D1 | 1 - Zemní práce |  |  |  | -11 280,00 | 0,000 |  |
| 1 | 184102114 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | -10,000 | 278,00 | -2 780,00 | 0,000 |  |
| 2 | 026503000R | Zimostráz vždyzelený /Buxus sempervirens/ 60 - 70cm | kus | -10,000 | 850,00 | -8 500,00 | 0,000 |  |
|  | D5 | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  | 1 908,36 | 0,000 |  |
| 5 | 596211112 | Kladení betonové (zámkové) dlažby tl 60 mm pl do 300 m2 | m2 | 9,340 | 204,00 | 1 905,36 | 0,000 |  |
| 6 | 592451141R | dlažba betonová zámková 20x20x6 cm, povrch standard, barevné provedení colormix | m2 | 9,807 | 229,00 | 2 245,80 | 0,000 |  |
| 7 | 596211210 | Kladení betonové (zámkové) dlažby tl 80 mm pl do 50 m2 | m2 | -4,450 | 208,00 | -925,60 | 0,000 |  |
| 8 | 592449990R | dlažba betonová zámková 24-16-8x16x8 cm, povrch standard, barevné provedení colormix | m2 | -4,450 | 296,00 | -1 317,20 | 0,000 |  |
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -6 042,70 | 3,200 |  |
| 9 | 612311131 | Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 87,160 | 89,20 | 7 774,67 | 0,261 |  |
| 10 | 622325209 | Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% | m2 | 28,000 | 197,00 | 5 516,00 | 0,000 |  |
| 11 | 622511111R | Soklová dekorativní jemnozrnná vnější omítka, obsahující organické pojivo a tříděná mramorová zrna, včetně penetrace vnějších stěn | m2 | -62,075 | 470,00 | -29 175,25 | 0,000 |  |
| 12 | 622541011R | Tenkovrstvá probarvená pastovitá zrnitá omítka tl. 1,5 mm, na bázi organických pojiv, rezistentní vůči řasám, plísním a mikroorganismům - hydrofilní, bez biocidních přísad, včetně penetrace vnějších stěn | m2 | -70,300 | 215,00 | -15 114,50 | 0,000 |  |
| 13 | 622611133R | Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně systémové penetrace, s biocidní přísadou (pen. ve formě silikonového podkladního nátěru) | m2 | 132,375 | 175,00 | 23 165,63 | 0,000 |  |
| 14 | 622618191 | Příplatek za penetraci povrchu vnějších stěn nátěrem provedeným ručně | m2 | 132,375 | 30,00 | 3 971,25 | 0,017 |  |
| 15 | 637121112 | Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním | m2 | 10,600 | 245,00 | 2 597,00 | 2,921 |  |
| 16 | 6372111221R | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do štěrkopísku, bez zalití spar | m2 | -10,500 | 455,00 | -4 777,50 | 0,000 |  |
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 22 290,10 | 13,746 |  |
| 17 | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,400 | 272,00 | 652,80 | 0,485 |  |
| 18 | 592174100 | obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm | kus | 3,000 | 123,00 | 369,00 | 0,174 |  |
| 19 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 85,130 | 176,00 | 14 982,88 | 11,024 |  |
| 20 | 592175090 | obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní | kus | 13,130 | 66,20 | 869,21 | 0,315 |  |
| 21 | 592175120 | obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní | kus | 158,833 | 34,10 | 5 416,21 | 1,747 |  |
|  | D6 | 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | -5 170,00 | 0,000 |  |
| 22 | 985142211 | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2 | m2 | -28,000 | 50,00 | -1 400,00 | 0,000 |  |
| 23 | 985142912 | Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | -28,000 | 5,00 | -140,00 | 0,000 |  |
| 24 | 985211111 | Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2 | m2 | -28,000 | 50,00 | -1 400,00 | 0,000 |  |
| 25 | 985211912 | Příplatek k vyklínování uvolněných kamenů za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | -28,000 | 5,00 | -140,00 | 0,000 |  |
| 26 | 985232111 | Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2 | m2 | -28,000 | 280,00 | -7 840,00 | 0,000 |  |
| 27 | 985232192 | Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | -28,000 | 10,00 | -280,00 | 0,000 |  |
| 28 | 985233111 | Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2 | m2 | -28,000 | 15,00 | -420,00 | 0,000 |  |
| 29 | 985233999 | Úprava stěny - zhotovení ozdobných lunet | kus | 3,000 | 2 150,00 | 6 450,00 | 0,000 |  |
|  | D8 | 998 - Přesun hmot |  |  |  | 2 118,17 | 0,000 |  |
| 30 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 17,082 | 124,00 | 2 118,17 | 0,000 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  | 3 823,93 | 16,946 |  |

K O S T K A    J H    s. r. o.     Česká 772,   377 01  Jindřichův Hradec II

IČO  63908701,   DIČ  CZ 63908701   telefon, fax: 384321412, telefon: , 384325193, 384326212

www.kostkajh.cz, e-mail : jaroslav@kostkajh.cz, josef@kostkajh.cz, info@kostkajh.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změnový list č. 10

Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875

DIČ 	CZ 002 46 875

Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701

DIČ 	CZ 639 08 701

Popis změny:	Změna ZTI,UT,plyn,EI – škola Radouňka čp. 45

Vliv na cenu akce:		cena se snižuje o  37 633,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-10

Odsouhlasení:

Za investora TDI:		p. Karel Tejčka

Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka

Datum:			6. března 2017

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: ZL č.10 - ZTI, UT, plyn, EI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Kostka |  |  |
| Místo: Radouňka |  |  |  |  |  | Datum: 6.3.2017 |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |  |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -25 207,80 | 0,014 |  |
|  | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 6 200,00 | 0,003 |  |
| 1 | 72316999 | Plynoměrný pilíř zřízení | soubor | 1,000 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,003 |  |
|  | D3 | Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | -960,00 | 0,000 |  |
| 2 | 713463121 | Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami | m | -32,000 | 15,00 | -480,00 | 0,000 |  |
| 3 | 713463122 | Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami | m | -32,000 | 15,00 | -480,00 | 0,000 |  |
|  | D5 | Řemeslný obor 725 - Zařizovací předměty |  |  |  | -55 656,00 | 0,000 |  |
| 4 |  | pisoár keramický s automatickým radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem napájení 230V AC příkon 5W včetně nerezového sítka | soub | 1,000 | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,000 |  |
| 5 | 725129102 | montáž pisoárů | ks | 1,000 | 545,00 | 545,00 | 0,000 |  |
| 6 | 725249101 | montáž sprchových vaniček | ks | -2,000 | 825,00 | -1 650,00 | 0,000 |  |
| 7 |  | Sprchová vanička obdélníková 80 x 80 x 3 cm, z litého mramoru s proiskluzovou úpravou. | ks | -2,000 | 4 680,00 | -9 360,00 | 0,000 |  |
| 8 |  | Nožičky pro lité vaničky k ustavení vaničky do roviny. | ks | -2,000 | 325,00 | -650,00 | 0,000 |  |
| 9 |  | Vaničkový sifon s kovovou chromovanou krytkou pro průměr odtoku vaničky 90mm včetně sifonové redukce 40/50mm | ks | -2,000 | 255,00 | -510,00 | 0,000 |  |
| 10 |  | Montážní sada k instalaci a utěsnění sprchových vaniček obsahující silikonový tmel s dlouhodobými fungicidními vlastnostmi, samolepící pásek a krycí lištu | ks | -2,000 | 260,00 | -520,00 | 0,000 |  |
| 11 | 725249103 | montáž sprchových koutů | ks | -2,000 | 1 950,00 | -3 900,00 | 0,000 |  |
| 12 |  | Sprchové dveře zlamovací trojdílné ze silnostěnného hliníku s výhodou širokého vstup při malém rozměru stavebního otvoru. Výplň z bezpečnostního 3mm skla grape s antiplakovou úpravou. Výška 185mm. | ks | -2,000 | 4 995,00 | -9 990,00 | 0,000 |  |
| 13 |  | WC kartáč, montáž na stěnu, s nerezovou záchytovou miskou na vodu, rozměr misky pr. 120 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 390 mm, povrch matný, vč. Montáže | ks | -6,000 | 945,00 | -5 670,00 | 0,000 |  |
| 14 |  | Nerezový zásobník na toaletní papír (pr. 270 mm), matný povrch - včetně montáže | ks | -6,000 | 1 245,00 | -7 470,00 | 0,000 |  |
| 15 |  | Nerezový dávkovač tekutého mýdla, obsah 1,2 l, matný povrch - včetně montáže | ks | -9,000 | 742,00 | -6 678,00 | 0,000 |  |
| 16 |  | Nerezový koš 12 l, povrch matný | ks | -8,000 | 475,00 | -3 800,00 | 0,000 |  |
| 17 |  | Nerezové zrcadlo 500X400mm - včetně montáže | ks | -9,000 | 1 295,00 | -11 655,00 | 0,000 |  |
| 18 |  | Nerezový věšák na ručníky - dvojitý kovový háček, vč. Montáže | ks | -9,000 | 222,00 | -1 998,00 | 0,000 |  |
|  |  | Poznámka: Dřezy včetně zápachových uzavírek budou dodávkou kuchyňských sestav. |  |  |  |  |  |  |
|  | D7 | Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT |  |  |  | -8 617,60 | 0,000 |  |
| 19 | 733222302 | Potrubí z trubek měděných D 15x1 | m | -32,000 | 255,00 | -8 160,00 | 0,000 |  |
| 20 | 733291101 | Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35 | m | -32,000 | 14,30 | -457,60 | 0,000 |  |
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 33 825,80 | 0,010 |  |
| 22 | 725249102 | Montáž sprchového odtokového žlabu 1000 mm | soubor | 2,000 | 1 540,00 | 3 080,00 | 0,001 |  |
| 23 | 552332000 | žlab sprchového koutu šířka 700 mm | kus | 2,000 | 3 040,00 | 6 080,00 | 0,007 |  |
| 24 | 552332060 | rošt žlabu sprchového koutu 700 mm | kus | 2,000 | 880,00 | 1 760,00 | 0,003 |  |
| 26 |  | WC kartáč, montáž na stěnu NOVASERVIS 0133 | ks | 6,000 | 585,00 | 3 510,00 | 0,000 |  |
| 27 |  | Nerezový zásobník na toaletní papír NOVASERVIS | ks | 6,000 | 745,00 | 4 470,00 | 0,000 |  |
| 28 |  | Nerezový dávkovač tekutého mýdla,SIKO DM 850 ml | ks | 2,000 | 642,00 | 1 284,00 | 0,000 |  |
| 29 |  | Nerezový dávkovač tekutého mýdla, SIKO DM 500 ml | ks | 7,000 | 542,00 | 3 794,00 | 0,000 |  |
| 30 |  | Koš 20 l, hranatý SIKO KOS 20 PL CTVER | ks | 1,000 | 475,00 | 475,00 | 0,000 |  |
| 31 |  | Koš 12 l, hranatý SIKO KOS 20 PL CTVER | ks | 7,000 | 445,00 | 3 115,00 | 0,000 |  |
| 32 |  | Zrcadlo 5 ks 600x400mm, 4 ks 400x300 mm | m2 | 1,680 | 1 585,00 | 2 662,80 | 0,000 |  |
| 33 |  | Nerezový věšák na ručníky - dvojitý kovový háček | ks | 4,000 | 155,00 | 620,00 | 0,000 |  |
|  |  | Poznámka: Dřezy včetně zápachových uzavírek budou dodávkou kuchyňských sestav. |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Zásobník ručníků plast SIKO RU PLAST | ks | 5,000 | 595,00 | 2 975,00 | 0,000 |  |
|  | D1 | ELEKTROINSTALACE |  |  |  | -12 425,00 | 0,000 |  |
| 41 |  | Tenko-cementový pilíř s elektroměrovým rozvaděčem v provedení dle směrnice EON s úpravou pro zaplombování, v plným vyzbrojení, hlavní jistič před elektroměrem 3/32A, s propojení HDV CYKY 4x25 do kabelové skříně v trubce o40 | ks | -1,000 | 10 300,00 | -10 300,00 | 0,000 |  |
| 42 |  | Betonový základ pro elektroměrový pilíř | m3 | -0,500 | 3 000,00 | -1 500,00 | 0,000 |  |
| 43 |  | Výkop jámy hornina 3, ručně | m3 | -0,500 | 1 250,00 | -625,00 | 0,000 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  | -37 632,80 | 0,014 |  |

K O S T K A    J H    s. r. o.     Česká 772,   377 01  Jindřichův Hradec II

IČO  63908701,   DIČ  CZ 63908701   telefon, fax: 384321412, telefon: , 384325193, 384326212

www.kostkajh.cz, e-mail : jaroslav@kostkajh.cz, josef@kostkajh.cz, info@kostkajh.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změnový list č. 11

Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875

DIČ 	CZ 002 46 875

Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701

DIČ 	CZ 639 08 701

Popis změny:	Změna UT tělesa – škola Radouňka čp. 45

Vliv na cenu akce:		cena se zvyšuje o  10 454,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-11

Odsouhlasení:

Za investora TDI:		p. Karel Tejčka

Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka

Datum:			6. března 2017

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: ZL č.11 - UT tělesa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Kostka |  |  |
| Místo: Radouňka |  |  |  |  |  | Datum: 6.3.2017 |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |  |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 10 454,00 | 0,263 |  |
|  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 10 454,00 | 0,263 |  |
| 1 |  | Deskové otopné těleso 10/6040 teplotní exponent n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 242W | ks | -1,000 | 638,00 | -638,00 | 0,000 |  |
| 2 |  | Deskové otopné těleso 10/6060 teplotní exponent n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 362W | ks | -1,000 | 774,00 | -774,00 | 0,000 |  |
| 3 |  | Deskové otopné těleso 10/6070 teplotní exponent n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 423W | ks | -1,000 | 844,00 | -844,00 | 0,000 |  |
| 5 |  | Deskové otopné těleso 11/6090 teplotní exponent n=1,3107 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 902W | ks | -1,000 | 1 610,00 | -1 610,00 | 0,000 |  |
| 7 |  | Deskové otopné těleso 21/6090 teplotní exponent n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1159W | ks | -1,000 | 2 210,00 | -2 210,00 | 0,000 |  |
| 8 |  | Deskové otopné těleso 22/6120 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2015W | ks | -1,000 | 2 960,00 | -2 960,00 | 0,000 |  |
| 10 |  | Deskové otopné těleso 33/6100 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2406W | ks | -3,000 | 3 840,00 | -11 520,00 | 0,000 |  |
| 14 | 735152257 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1000 mm | kus | 1,000 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,019 |  |
| 15 | 735152259 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1200 mm | kus | 1,000 | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,023 |  |
| 16 | 735152271 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/400 mm | kus | 1,000 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,010 |  |
| 17 | 735152273 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/600 mm | kus | 1,000 | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,015 |  |
| 19 | 735152577 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1000 mm | kus | 1,000 | 3 760,00 | 3 760,00 | 0,035 |  |
| 20 | 735152655 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 1,000 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,034 |  |
| 21 | 735152657 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 500/1000 mm | kus | 3,000 | 4 700,00 | 14 100,00 | 0,127 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  | 10 454,00 | 0,263 |  |