# Dodatek č. 3  k příkazní smlouvě č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021

Článek I.

Účastníci smluvního vztahu

Příkazce :

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Se sídlem :                Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 750 32 333,      DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení:     ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

zastoupený:              Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých

Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj

Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

(dále jen „příkazce“)

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:   	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:          XXXXXXXXXXXXXXX, referentka majetkové

správy

XXXXXXXXXX, investiční referent

a

Příkazník :

Saffron Universe s.r.o.

Se sídlem :                  Heinemannova 2695, 160 00  Praha 6

IČO:  03595269         DIČ : CZ03595269

zastoupený :              XXXXXXXXXX - jednatelem

bankovní spojení :     Moneta Bank, a.s.

číslo účtu :                 216824228/0600

tel: XXXXXXXXX         e-mail:  XXXXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Alšova 1743, 356 01 Sokolov

(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

Dodatek č. 3 příkazní smlouvy

Článek II.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění příslušná ustanovení článku VI. odst. 1,  ustanovení článku V. odst. 3  příkazní smlouvy ev. č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021 a ustanovení článku III. odst. 1 dodatku č. 1 ze dne 27.6.2022 a ustanovení článku III. odst. 2 bod 1 dodatku č. 2  a  článek V. odst. 3 bod 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 dodatku č. 2 ze dne 30.12.2023 (dále jen „smlouva“) na:

„Zabezpečení výkonu činnosti TDS při přípravě a realizaci projektů na akci : „Obnova staveb v zámecké zahradě“

„NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“

Akce zahrnuje 2 projekty :

- NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy glorietu v zámecké zahradě

- NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě

Článek III.

1)    Doba plnění  a ukončení smlouvy  (článek VI. odst. 1. příkazní smlouvy a článek III.

odst.1 dodatku č. 1 a článek III. odst. 2 bod 1 dodatku č. 2)  :

- Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro stavební úpravy glorietu dle tohoto dodatku č. 3 k  příkazní smlouvě pro příkazníka takto :

Původní znění článku dle příkazní smlouvy a dodatku č. 2 :

2.    Znění článku dle tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvě :

- Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :

- Stavební úpravy glorietu ……………………………………   max. do 31.srpna  2023

- Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 31.prosince 2023

Nové znění článku dle příkazní smlouvy a dodatku č. 3 :

2.    Znění článku dle tohoto dodatku č. 3 k příkazní smlouvě :

- Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do ukončení a předání stavby takto :

- Stavební úpravy glorietu ……………………………………   max. do 30.června  2023

- Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 31.prosince 2023

Článek V.

3)    Odměna příkazníka a způsob její úhrady  (článek V. odst. 3. příkazní smlouvy a článek

V. odst.3) bod 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 dodatku č. 2)  :

  - Smluvní strany se dohodly na rozdělení odměny pro příkazníka dle samotného financování projektů a její účtování dle tohoto dodatku č. 2 takto :

Původní znění článku V. odst. 3) dodatku č. 2 :

Stavební úpravy glorietu :

3.1.3. Realizace glorietu přerušena : ……  prosinec 2021 – leden 2023

3.1.4. Odměna za období  únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle

zahájení  realizace v roce 2023

9 071,78 Kč bez DPH  +  1 905,07 Kč DPH   =  10 976,85 Kč s DPH

(slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů )

3.1.5. Odměna za období  květen 2023 – červen 2023 :.. bude fakturováno  v roce

2023

6 047,85 Kč bez DPH  +  1 270,05 Kč DPH   =   7 317,90 Kč s DPH

(slovy : sedmtisíctřistasedmnáct korun českých devadesát haléřů )

3.1.6. Odměna za období  červenec 2023 – srpen 2023 :.. bude fakturováno  v roce

2023 za přípravu a kolaudaci objektu

6 047,85 Kč bez DPH  +  1 270,05 Kč DPH   =   7 317,90 Kč s DPH

(slovy : sedmtisíctřistasedmnáct korun českých devadesát haléřů )

Nové znění článku V. odst. 3) dle dodatku č. 3 :

Stavební úpravy glorietu :

3.1.3. Realizace glorietu přerušena : ……  prosinec 2021 – leden 2023

3.1.4. Odměna za období  únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle

zahájení  realizace v roce 2023

12 700,49 Kč bez DPH  +  2 667,10 Kč DPH   =  15 367,59 Kč s DPH

(slovy : patnácttisíctřistašedesátsedm korun českých padesátdevět haléřů )

3.1.5. Odměna za období  květen 2023 – červen 2023 :.. bude fakturováno  v roce

2023 po dokončení realizace a ukončení akce

8 466,99 Kč bez DPH  +  1 778,07 Kč DPH   =   10 245,06 Kč s DPH

(slovy : desettisícdvěstěčtyřicetpět korun českých šest haléřů )

3.1.6. V období  červenec 2023 – srpen 2023  bude příkazník provádět a plnit

výkony TDS po dokončení stavby dle příkazní smlouvy č.  3019H1210003 ze

dne 19.5.2021 a článku III. odstavce č. 2 do kolaudace stavby

3.2.    Přílohou dodatku č. 3 je nově upravený platební kalendář příkazce.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení:

1. Tento dodatek č. 3 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o čtyřech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.

Ostatní články příkazní smlouvy  ev.č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021  a dodatku č. 1 ze dne 27.6.2022  a dodatku č. 2 ze dne 30.12.2022 zůstávají  beze změny.

.

V Českých Budějovicích dne 23. 6.  2023			 V Praze dne: 22. 6. 2023

………………………………………………………                                                  …………………………………………….

Za příkazce 							     Za příkazníka

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.					           XXXXXXXXX - jednatel

ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích