DODATEK Č. 1

KE SMLOUVě O ZAJIŠTĚNÍ SLUžeb podpory PROVOZU a rozvoje OKAPLIKACÍ

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**OKsystem a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1690/125, PSČ 14021

IČO: 273 73 665, DIČ: CZ27373665

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 20326

bank. spojení:

zastoupená: Ing. Vítězslavem Cimlem, ředitelem a místopředsedou představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací ze dne 22. 10. 2021 (dále jen „**Smlouva**“), uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a v tomto Dodatku č. 1 a s úmyslem být Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

1. PREAMBULE
   1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2021 Smlouvu na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „*Zajištění služeb podpory provozu, nutného rozvoje a ukončení OKaplikací*“.
   2. Vzhledem k tomu, že Objednatel potřebuje zajistit podporu provozu OKaplikací i v přechodném období, a to dokud nedojde k zajištění podpory provozu OKaplikací jiným smluvním vztahem, a v návaznosti na Poskytovatelem projevenou vůli k  poskytování podpory provozu po nezbytně nutnou dobu, smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě, jehož předmětem je prodloužení účinnosti Smlouvy do doby zajištění podpory provozu a rozvoje OKaplikací jiným smluvním vztahem, nejdéle však do doby uvedené v tomto Dodatku.
   3. Uzavření tohoto dodatku je v souladu s pravidly zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
2. PŘEDMĚT DODATKU
   1. Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem č. 1 prodlužuje doba trvání Smlouvy, a proto se Příloha č. 2 Smlouvy (Harmonogram plnění) v plném rozsahu nahrazuje novou Přílohou č. 2 Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
   2. Pokud není v tomto Dodatku č. 1 uvedená výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku č. 1 pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.
   3. Tento Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č. 1.
   4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání tohoto Dodatku č. 1 správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Dodatku č. 1 správci registru smluv v Dodatku č. 1 znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv.
   5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel  V Praze dne dle elektronického podpisu | **Poskytovatel**  V Praze dne dle elektronického podpisu |
| .........................................................................  **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**  Ing. Karel Trpkoš  vrchní ředitel sekce informačních technologií | .........................................................................  **OKsystem a.s.**  Ing. Vítězslav Ciml  místopředseda představenstva |

Příloha č. 1

Harmonogram plnění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Milník | Termín |
| 1. | Uzavření Smlouvy | dnem doručení Smlouvy podepsané druhou smluvní stranou smluvní straně, jež Smlouvu podepsala jako první |
| 2. | Zahájení poskytování Služeb podpory provozu dle odst. 3.1.1 Smlouvy | dnem účinnosti Smlouvy |
| 3. | Ukončení poskytování Služeb podpory provozu dle odst. 3.1.1 Smlouvy | 1. uplynutím dne 23.12.2023; nebo 2. dnem zahájení fáze provozu OKaplikací na základě smlouvy zajišťující podporu provozu a rozvoje OKaplikací uzavřené v otevřeném zadávacím řízení ve smyslu § 56 ZZVZ, popř. na základě jiného zadávacího postupu v souladu se ZZVZ; nebo 3. dnem zahájení fáze provozu informačního systému (či informačních systémů) představujícího náhradu OKaplikací (Systému) v rozsahu Služeb podpory provozu S1 Zaměstnanost a S2 Sociální dávky a Sociální služby, a to na základě smlouvy uzavřené v otevřeném zadávacím řízení ve smyslu § 56 ZZVZ, popř. na základě jiného zadávacího postupu v souladu se ZZVZ;   podle toho, která ze shora uvedených skutečností nastane dříve, a současně, v případě, že poskytovatelem služeb dle bodu 2. a 3. výše je osoba odlišná od Poskytovatele, za podmínky, že Objednatel informuje Poskytovatele o době zahájení provozu dle bodu 2. a 3. výše v předstihu nejméně 4 měsíců. V případě nedodržení uvedené lhůty dojde k naplnění podmínky 2. nebo 3. výše uplynutím 4 měsíců od poskytnutí uvedené informace Objednatelem. |