**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. smlouvy objednatele: JMK 081230/23/OÚPSŘ

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatel**

**Jihomoravský kraj**

zastoupen: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem

se sídlem: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČO: 708888337

DIČ: CZ708888337

bankovní spojení (číslo účtu): 27 – 7491250267/0100

ID datové schránky: x2pbqzq

kontaktní osoba: Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí odboru územního plánování

a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje

telefon: 541 651 365

e-mail: hamrlova.eva@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „***Objednatel***“)

a

1. **Zhotovitel**

**knesl kynčl architekti s.r.o.**

zastoupená: doc. Ing. arch. Jakubem Kynčlem, Ph.D., jednatelem

se sídlem: Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

IČO: 47912481

DIČ: CZ47912481

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 10048

bankovní spojení (číslo účtu): 183748010/0300

telefon: +420 603 197 470

e-mail: [jakub.kyncl@knesl-kyncl.com](mailto:jakub.kyncl@knesl-kyncl.com)

ID datové schránky: e37f2th

(dále jen „***Zhotovitel***“)

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 06.02.2023 Smlouvu o dílo – Aktualizace ZÚR JMK (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je závazek Zhotovitele obstarat pro Objednatele aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, a to za podmínek blíže specifikovaných v čl. IV Smlouvy.
2. Dne 09.05.2023 převzal Objednatel od Zhotovitele do přejímacího řízení dle čl. X Smlouvy vypracovanou první etapu díla dle čl. IV odst. 11.1 Smlouvy, tj. „Návrh Aktualizace č. 3 ZÚR JMK“ a „Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“ (dále jen „Etapa 1“). V době probíhajícího přejímacího řízení obdržel Objednatel informaci, že v souvislosti s jiným správním řízením byla zjištěna potřebná změna předmětu plnění oproti původní specifikaci, proto také došlo k dodatečné změně podkladů, na jejichž základě má Zhotovitel zpracovat Etapu 1. Z důvodu zapracování souvisejících nutných změn již zpracované části díla tak smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele úpravu již zpracované Etapy 1 díla takovým způsobem, aby odpovídala nově dodanému podkladu, který tvoří přílohu této smlouvy. Úprava se bude týkat návrhového koridoru pro umístění vysokorychlostní trati v části své trasy na katastru obce Troubsko, který je dle nových informací třeba rozšířit. Změna koridoru, kterou Zhotovitel zapracuje do Etapy 1, je znázorněna v Příloze č. 1 „Mapa s nákresem koridoru“.

**II.**

**Cena za dílo a termín plnění**

1. Cena plnění uskutečněného na základě Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 bude stanovena dle čl. VII Smlouvy a bude uhrazena postupem dle Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést plnění dle tohoto Dodatku č. 1 nejpozději do 60 dnů od předání aktualizovaných podkladů.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve Smlouvě zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, den pozdější.

Přílohy:

Příloha č. 1 „Mapa s nákresem koridoru“

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:

*Rada Jihomoravského kraje schválila tuto smlouvu na své 102. schůzi, konané dne 14.06.2023, usnesením č. 7129/23/R102.*

Zástupci smluvních stran na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují své podpisy.

V Brně dne: 22.06.2023 V Brně dne: 14.06.2023

…………………………………. ………………………………….

**Mgr. Jan Grolich doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.**

hejtman jednatel

Jihomoravský kraj knesl kynčl architekti s.r.o.

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě JMK 081230/23/OÚPSŘ

**Mapa s nákresem koridoru**



