ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 03P: Zídka mezi ohradní zdí a provozní budovou

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Ocenění revize projektové instrukce č.6 jejíž předmětem je doplnění hydroizolace a betonového žlabu na rubové straně zídky. ZL03P nahrazuje ZL č.13.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 36 944 Kč bez DPH. Viz příloha č.1

Dopad do termínu: + 10 dní od schválení ZL na dotčených kcí.

Ostatní: -

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla Výkresová část PI 06

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis ......................................... Úřad vlády ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |