ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 16: KAMENNÉ PRVKY II

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Doplnění chybějících kamenických prvků K043 na fasádách 26 a 30. Prvky jsou součástí restaurátorského průzkumu a záměru, který zpracoval akademický sochař – restaurátor pan Jarmil Plachý (viz příloha č. 2), nejsou ale vykázány v tabulkách kamenických prvků ani rozpočtu.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 2 736 719 Kč bez DPH. Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla Podklady z restaurátorského záměru

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 13.12.2018 ......................................... Úřad vlády 11.12.2018 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |