ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 27 Kličky pozice oken 0.065-0.069

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Generální dodavatel žádá o schválení ZL, který řeší požadavek investora stavby u oken 0.065-0.069 dodání a montáž nových okenních oliv a půloliv za účelem sjednocení kování u těchto oken. Odsouhlasená varianta kování – typ Element

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 11 151 Kč bez DPH Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu

Ostatní: -

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis ......................................... Úřad vlády 30.10.2018 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |