ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 31 – Odpočet rolet

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Dle požadavku objednatele odpočítáváme látkové elektricky ovládané rolety, které byly určeny do zasedací místnosti Úřadu vlády včetně elektroinstalace, látkové rolety interiérové a meziokenní

Dopad do ceny: Snížení ceny o částku – 1 773 478Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis 13.11.2018 ......................................... HOCHTIEF CZ 13.11.2018 ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 20.11.2018 ......................................... Úřad vlády 13.11.2018 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . 20.11.2018 ........................................ Generální projektant |