**SMLOUVA O DÍLO**

Spr 1361/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“, nebo „občanský zákoník“),

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Česká republika** **– Krajský soud v Hradci Králové**

se sídlem Hradec Králové, Československé armády 218, PSČ 502 08

vedoucí organizační složky státu: JUDr. Vladimír Lanžhotský, Ph.D., předseda Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupený Ing. Jaroslavou Bujárkovou, ředitelkou správy Krajského soudu v Hradci Králové na základě pověření ze dne 16. 10. 2020, sp. zn. Spr 448/2020

IČO: 00215716

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové

č. ú.: 6828511/0710

tel. 498 016 111

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

**a**

2. **Trade FIDES a.s.**

se sídlem: Dornych 57, 617 00 BRNO

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod oddíl B, vložka 2988

zastoupená: Karlem Smolkou, ředitelem oblasti

IČO: 61974731

DIČ: CZ61974731

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu.: 1044046726/5500

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

**uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“)**:

**II.**

**Závazné podklady pro uzavření smlouvy**

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 2. 5. 2023, pod Spr 1361/2023.

Nabídka zhotovitele ze dne 18. 5. 2023, pod Spr 1361/2023.

Rozhodnutí zadavatele (zde objednatele) o výběru dodavatele ze dne 18. 5. 2023, pod Spr 1361/2023.

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že má k dispozici všechny výše uvedené závazné poklady a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

**III.**

**Předmět Smlouvy**

1. Předmětem díla je dodávka, montáž a instalace 1 ks volně stojící UPS provedení Tower o výkonu 3000 W (zároveň budou společně s UPS dodány 3 ks baterií, 2x PoE Switche o výkonu 330 W pro připojení napájení kamerového systémua 1 sada kabeláže k propojení jednotlivých zařízení jako je 1x rack pro nahrávání CCTV v technické místnosti na služebně justiční stráže, kamerový systém Krajského soudu v Hradci Králové AVIGILON, 2x PC na služebně justiční stráže a 3x monitor na služebně justiční stráže) za účelem zálohování technických zařízení na služebně justiční stráže objednatele při výpadku elektrické energie (poplachový zabezpečovací a tísňový systém – dále jen „PZTS“, CCTV, PC CCTV s grafickou nástavbou LATIS SQL, PC pro dálkové monitorování centralizovaného systému ochrany serveroven Krajského soudu v Hradci Králové a okresních soudů v jeho působnosti, zabezpečená oblast na stupeň utajení důvěrné), dále jsou předmětem díla kabeláž (montáž kabelů) spočívající v protažení kabelů od UPS stropem nad podhledy asi do vzdálenosti 10 – 12 m k dvěma PC a třem monitorům na služebně justiční stráže, resp. do vzdálenosti 1,5 m k racku v technické místnosti na služebně justiční stráže a v souvislosti s instalací také softwarové práce (odborné ukončení příslušných systémů AVIGILON Enterprise server a klient, Latis server a ASSET server, přepojení napájení 230 V na nově dodanou UPS a zpětná aktivace uvedených systémů, následné připojení PC CCTV s grafickou nástavbou LATIS SQL a PC pro dálkové monitorování centralizovaného systému ochrany serveroven, a to včetně kontroly funkčních celků – CCTV, PZTS, zabezpečené oblasti a centralizovaného systému ochrany serveroven), dle technické specifikace (dále jen „dílo“), která je přílohou č. 1 Smlouvy jako její nedílná součást.

2. Místo provádění díla je v technické místnosti (serverovně) a ve velíně na služebně justiční stráže v budově Krajského soudu v Hradci Králové se sídlem v ul. Československé armády 218, PSČ 502 08 (dále jen „budova krajského soudu“, nebo „budova“), která je objektem se zvýšenou bezpečnostní ochranou a pohyb v ní podléhá chráněnému režimu. Rozsah předmětu díla a jeho kvalita jsou specifikovány ve Výzvě k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ze dne 2. 5. 2023, Spr 1361/2023.

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to konkrétně zejména:

* zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, revizí dle ČSN, návodů atd.),
* provedení všech potřebných souvisejících zkoušek, atestů a revizí podle technických norem (včetně úspěšného výsledku komplexní zkoušky dle čl. X. odst. 2. písm. b) této Smlouvy, kterou bude prokázána zejména funkčnost díla).

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

* s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
* se všemi závaznými podklady,
* s technickými normami a normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
* s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
* s obecně závaznými právními předpisy.

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému.

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

**IV.**

**Čas plnění**

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy a předat ho objednateli nejpozději do 30 (třiceti) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje předat dotčené prostory v budově Krajského soudu v Hradci Králové do 3 (tří) kalendářních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne předání prostor objednatelem.

4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla či poškození budovy objednatele. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi montáže. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. odst. 2. Smlouvy.

5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. odst. 2. Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolnosti vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat nebo lze důvodně předpokládat, že bude trvat déle než 2 (dva) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení prací uvedených v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy na pozdější termín, max. však o 10 (deset) kalendářních dnů od uvedeného termínu.

**V.**

**Cena díla**

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 143.202,29 Kč (slovystočtyřicettřitisícdvěstědvěkorunydvacetdevěthaléřůčeských včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

2. Rozpis ceny díla v Kč je následující:

* Cena bez DPH 118.349 Kč (slovystoosmnácttisíctřistačtyřicetdevětkorunčeských)
* DPH 24.853,29 Kč
* (slovydvacetčtyřitisícosmsetpadesáttřikorunydvacetdevěthaléřůčeských)
* Celková cena s DPH 143.202,29 Kč
* (slovy slovystočtyřicettřitisícdvěstědvěkorunydvacetdevěthaléřůčeskýchkorunčeských)

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že se seznámil s místem zhotovení díla a jsou mu známy veškeré skutečnosti související s realizací díla. Zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti vznikající v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla.

4. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele bez nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě, nicméně toto potvrzení musí být provedeno alespoň písemně.

5. Postup ocenění víceprací, resp. méněprací, nezbytně nutných k řádnému dokončení díla, bude upraven písemným dodatkem ke Smlouvě.

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

**VI.**

**Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

2. Úhrada ceny díla dle ustanovení čl. IV. odst. 2. Smlouvy bude provedena v české měně, a to jednou fakturou, která bude vystavena do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů po skončení realizace díla. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb s tím, že tento slouží jako podklad pro zpracování faktury za provedené práce, dodávky a služby. Návrh soupisu provedených prací, dodávek a služeb odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele, přičemž objednatel je povinen se k soupisu prací, dodávek a služeb vyjádřit do 10 (deseti) pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování.

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ. Splatnost faktury je stanovena v délce 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 (třiceti) kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

**VII.**

**Další povinnosti objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí (viz čl. XIV. odst. 1. – 3. Smlouvy).

2. Zhotovitel je povinen před předáním předmětu díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

## 5. Další povinnosti zhotovitele a objednatele:

## zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na pracovišti,

## veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele,

## zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,

## zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání.

**VIII.**

**Oprávněné osoby**

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:

* ve věcech smluvních

Mgr. Radim Motz, právník správy soudu

tel. 498 016 284, e-mail: [rmotz@ksoud.hrk.justice.cz](mailto:rmotz@ksoud.hrk.justice.cz))

* ve věcech ekonomických, odsouhlasení faktur

Ing. Jaroslava Bujárková, ředitelka správy

tel.: 498 016 290, e-mail: [jbujarkova@ksoud.hrk.justice.cz](mailto:jbujarkova@ksoud.hrk.justice.cz)

* ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla

Ing. Vladimír Herzig, bezpečnostní ředitel

tel.: 498 016 154, e-mail: [vherzig@ksoud.hrk.justice.cz](mailto:vherzig@ksoud.hrk.justice.cz)

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:

* bez omezení rozsahu včetně předání díla:

Petr Antoš, vedoucí střediska

Tel. 604 290 637, e-mail: pantos@fides.cz

* ve věcech smluvních:

Pavel Cibor, manažer projektu

tel. 602 422 844, email: pcibor@fides.cz

* ve věcech technických, včetně přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky:

David Kubeček, technik

Tel. 702 291 404, email: dkubecek@fides.cz

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

**IX.**

**Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla**

1. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního předání díla objednateli. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

2. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škod, které jeho činností při provádění díla vniknou, a to i vůči třetím osobám, případně objednateli a to do dne převzetí díla objednatelem. V případě, že zhotovitel neodstraní oprávněně uplatněné škody objednatelem v průběhu realizace díla v dohodnutém termínu a ani v následujících 14 (čtrnácti) kalendářních dnech po uplynutí dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod jinou organizací na účet zhotovitele.

3. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na použitých materiálech a díle až do dne předání a převzetí díla jdou k tíži zhotovitele.

4. Případné vícepráce, či méněpráce, provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele. Případné vícepráce budou provedeny na základě písemného dodatku ke Smlouvě (viz také čl. V. odst. 5. Smlouvy), a to za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

5. Změny materiálů a způsobu provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla uvést pracoviště do původního stavu (tzn. odstranit případné veškeré odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla tak, aby při předání a převzetí díla bylo pracoviště řádně vyklizeno včetně dostatečného pořádku a čistoty na něm).

**X.**

**Předání a převzetí díla**

1. O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději 5 (pět) pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost s uvedením důvodu objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

## 2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

## dílo nemá žádné faktické vady či nedodělky bránící užívání díla, nebo nemá větší množství faktických vad či nedodělků nebránících užívání díla, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou;

## zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu a dále úspěšně provedl (v případě požadavku objednatele za jeho účasti) zkoušky, měření a revize (v rámci předaných dokumentů bude toho dokladem mimo jiné zápis o komplexním vyzkoušení provedeného díla zhotovitelem);

## dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu.

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení. Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy k předání a převzetí.

4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady bránící jeho užívání a nemá větší množství vad nebo nedodělků nebránících jeho užívání, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména:

* hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
* prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
* soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
* dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (např. prodloužení záruční lhůty).

5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:

* účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
* účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

**XI.**

**Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 2 (dvou) let začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

### 2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části nebo celek, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části nebo pro celek. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

## 4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

### odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,

### odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

### přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5. Ustanovením čl. XI. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 5 (pěti) pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 (dvaceti čtyř) hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečné písemné oznámení. Tyto vady zhotovitel odstraní neprodleně.

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

**XII.**

**Úrok z prodlení a smluvní pokuty**

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 3. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení se zahájením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 3. této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Za prodlení s předáním řádně provedeného díla objednateli ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

4. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 6. této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XIV. odst. 1. této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. Za porušení povinnosti nastoupit k odstraňování havarijní vady ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 7. této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.

7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

8. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.

9. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

**XIII.**

**Ukončení Smlouvy**

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále je objednatel od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 (třiceti) dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3. OZ a odstoupením od Smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.

3. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2. OZ.

**XIV.**

**Zvláštní ustanovení**

1. Všechny informace, které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy, jsou důvěrné povahy. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po dokončení díla zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy a důvěrné informace používat pouze k plnění této Smlouvy. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti rovněž své zaměstnance, jakož i třetí osoby, které se na provádění díla podílejí.

2. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací.

3. Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku Smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných informací svému právnímu, účetnímu nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinnosti mlčenlivosti.

4. Zhotovitel si je při plnění této Smlouvy vědom povinností vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a z Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje objednateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s Obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

5. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

6. Zhotovitel se při plnění Smlouvy zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti informací v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. Bezpečností informací se rozumí zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, které budou uchovávány, vytvářeny nebo zpracovávány v rámci plnění této Smlouvy. Zhotovitel je v této souvislosti povinen také dodržovat Instrukci č. 5 Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. června 2022, č. j. 115/2022-OI-SP/1, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti, přičemž podpisem této Smlouvy potvrzuje skutečnost, že s ní byl objednatelem seznámen. Obdobně tímto podpisem zhotovitel také potvrzuje skutečnost, že byl informován o závazném postupu pro šetření bezpečnostních událostí/incidentů u Krajského soudu v Hradci Králové a byl mu zpřístupněn seznam řešitelů bezpečnostních událostí/incidentů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž pojistná částka činí minimálně hodnotu celkové ceny díla dle čl. V. odst. 1. této Smlouvy.

8. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

**XV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

2. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.

3. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2. OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.

5. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

6. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují neprodleně dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému hospodářskému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

7. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních. Jsou-li ve Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

8. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejnit obsah Smlouvy za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a se zveřejněním Smlouvy souhlasí.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

11. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy

**XVI.**

**Seznam příloh**

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace předmětu smlouvy

Hradec Králové dne 23. 6. 2023 Hradec Králové dne 23. 6. 2023

**Objednatel: Zhotovitel:**

………………………………………………….. ……..................

Česká republika-Krajský soud v Hradci Králové Trade FIDES a.s.

Ing. Jaroslava Bujárková Karel Smolka

ředitelka správy soudu ředitel oblasti

Příloha č. 1 smlouvy o dílo ze dne 2. 5. 2023

**Předmět plnění a parametry**

Dodávka, montáž a instalace 1 ks volně stojící UPS provedení Tower, 3 ks baterií, 1 sada kabeláže, 2x PoE Switche a SW práce

Parametry (technické údaje):

**1x UPS**

**Popis a požadavky na propojení:**

**Kapacita výstupního výkonu [W]:**3000

**Kapacita výstupního výkonu [VA]:**3000

**Výstupní napětí [V]:**230 V (+6%/-10%)

**Topologie:**Síťově interaktivní

**Výstupní přípojky:**8x C13, 2x C19

**KOMUNIKACE A SPRÁVA**  
**Port rozhraní:**1 USB port + 1 sériový port  
**Indikátory:**Vícejazyčný grafický LCD displej

**Typ použití volně stojící**

**Typ umístění Tower**

**Podpora externí baterie Ano**

**Port pro komunikaci Ano**

**Smart slot na vložení karty Ano**

**Komunikační rozhraní USB Ano**

**Komunikační rozhraní RS-232 Ano**

**3x battery pack** (externí bateriový modul pro zvýšení doby zálohování)

**1x sada kabeláže** k propojení jednotlivých zařízení jako je 1x rack v technické místnosti na služebně JS, kamerový systém, 2x PC na služebně JS, 3x monitor na služebně JS

**Pro připojení napájení kamerového systému:** 2x PoE Switche (2x 330 W)

**Montážní a instalační práce** (včetně komplexní zkoušky a zaškolení obsluhy)

**SW práce:**

a) odborné ukončení systémů AVIGILON Enterprise server a klient, Latis server, ASSET server (pro PZTS a kamerový systém)

b) přepojení napájení 230 V na nově dodanou UPS

c) zpětná aktivace systémů AVIGILON Enterprise server a klient, Latis server, ASSET server (pro PZTS a kamerový systém)

d) připojení PC CCTV grafická nadstavba Latis SQL a PC dálkový dohled (dozor serverovny)

e) kontrola funkčních celků: CCTV, PZTS, zabezpečené oblasti a centralizovaného systému ochrany serveroven