ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 11: VITRÁŽOVÉ ZASKLENÍ OKNA 2.075; 2.076; 2.077

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Ocenění dodávky a montáže vitrážového zasklení dle PI č. 8 u okenních pozic 2.075; 2.076; 2.077 včetně truhlářské úpravy pro osazení vitráže. Veškeré práce repase oken včetně instalace vitrážového zasklení budou probíhat v prostorách Strakovy akademie.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 394 881 Kč bez DPH. Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis ......................................... Úřad vlády ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |