ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 12: Zdobená váza (A) Kl121.A

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: PD i rozpočet udávají množství pro obě kopule (severní, jižní) ve výměře 2ks. Na každé kopuli jsou dle skutečnosti osazeny právě 2 ks, tedy pro obě 2 kopule celkem 4 ks. ZL doplňuje chybějící 2ks.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 76 715 Kč bez DPH. Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis 26.6.2018 ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 2.7.2018 ......................................... Úřad vlády 26.6.2018 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |