ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 14: PŘÍPRAVA PRO KOTVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Ocenění doplnění přípravy kotvení pro kamerový systém, skládající se ze 7 ks kamer (po 4 kotvách) a 7 kusů krabic (po 2 kotvách).

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 4 789 Kč bez DPH. Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis 26.6.2018 ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 2.7.2018 ......................................... Úřad vlády 26.6.2018 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |