ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 28: LEŠENÍ – CENTRÁLNÍ KOPULE

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Na základě podrobného šetření na místě se dospělo k závěru nutnosti úpravě navrženého řešení oproti předpokladu – podrobněji příloha 3 a 4. ZL reflektuje tuto skutečnost

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 431 623 Kč bez DPH. Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla Výpočet výměr Vyjádření projektanta Zdůvodnění změn v montáži lešení na stavbě Strakovy akademie

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 15.01.2019 ......................................... Úřad vlády 8.1.2019 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |