ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 37 – ZÁCHYTNÝ SYSTÉM, VÝLEZY KOPULE PRAVÉ VÝCHODNÍ KŘÍDLO

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Ocenění dodávky a montáže záchytného systému na kopuli pravého východního křídla včetně dotěsnění prostupů a vytvoření 2ks nových výlezových otvorů dle projektové instrukce č. 21 obdržené 4. 12. 2018. ZL vychází ze ZL č.10, kde se totožný systém instaloval na kopuli levého východního křídla.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 228 810Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: -

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 18.12.2018 ......................................... Úřad vlády 18.12.2018 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |