ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 38 Doplnění okenních fólií na okna 2.047 a 2.048

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Generální dodavatel žádá o schválení předloženého ZL, který řeší požadavek objednatele na dodávku a montáž okenních fólií na vnější stranu vnitřních spodních otvíravých křídel u oken umístěných na WC (2.047 a 2.048)

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku + 4 707 Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: +3 týdny na dokončení od schválení ZL

Ostatní: -

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 3.1.2019 ......................................... Úřad vlády 8.1.2019 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |