Dodatek č. 1

k SOD:

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 729/2022

Název díla:

ŠP Benešov nad Ploučnicí (Fojtovický potok) - odtěžení sedimentů a oprava dlažby

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	BARDZÁK s.r.o.

sídlo:	Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

IČO:	28745001

DIČ:	CZ28745001

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 30224

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- zahájení prací: 		po nabytí účinnosti této smlouvy a dohodě s TDI

- předání a převzetí dokončeného díla: 				do 30.6.2023

Doba podle písm. b) tohoto článku může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy.

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je dočasná nepřístupnost místa plnění přes pozemky na levém břehu Fojtovického potoka, které nejsou ve správě objednatele.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

……………………………………			……………………………………

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele