Nabídka na Analýzu integrace NIS a IS ARBES FEIS

pro ON Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice středočeského kraje

Nabídka na instalaci Oracle 19 a převod databází

pro ON Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice středočeského kraje

VERZE 1.0, V Brně, dne 9. 06. 2023

VERZE 1.0, V Brn2, dne 14. 03. 2022

Tento dokument byl vytvořen společností ARBES

Technologies, a.s. pouze pro účely nabídky pro společnost ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice středočeského kraje.

Společnost ARBES Technologies, a.s. považuje uvedené informace za důvěrné.

Obsah

[Nabídka na Analýzu integrace NIS a IS ARBES FEIS 1](file:///C:\Users\fkvasnicka\Desktop\AIOBPR-18030_ONMB%20-%20integrace%20NIS%20na%20FEIS%20a%20MIS\Nabídka\Nabídka%20-%20část%20studie_analyza%2006-2023\AIOBPR-18030_Nabídka_Anylýzy_integrace_FEIS_NIS@06_2023@ON_MB_v0.docx#_Toc137201395)

[pro ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice středočeského kraje 1](file:///C:\Users\fkvasnicka\Desktop\AIOBPR-18030_ONMB%20-%20integrace%20NIS%20na%20FEIS%20a%20MIS\Nabídka\Nabídka%20-%20část%20studie_analyza%2006-2023\AIOBPR-18030_Nabídka_Anylýzy_integrace_FEIS_NIS@06_2023@ON_MB_v0.docx#_Toc137201396)

[1. Slovník pojmů, seznam zkratek, význam proměnných 4](#_Toc137201399)

[2. Profil společnosti ARBES Technologies, a.s. 5](#_Toc137201400)

[2.1. Pojištění proti škodám 6](#_Toc137201401)

[3. Předmět nabídky 7](#_Toc137201402)

[4. Projektový plán 7](#_Toc137201403)

[4.1. Projektové fáze 7](#_Toc137201404)

[4.2. Definice rozsahu dodávky 7](#_Toc137201405)

[4.3. Podmínky a předpoklady 7](#_Toc137201406)

[5. Časový harmonogram 8](#_Toc137201407)

[6. Cena a platnost nabídky 8](#_Toc137201408)

[6.1. Splatnost ceny 8](#_Toc137201409)

# Slovník pojmů, seznam zkratek, význam proměnných

|  |  |
| --- | --- |
| Pojem, zkratka | Význam |

|  |  |
| --- | --- |
| NIS | Nemocniční informační systém |
| ARBES FEIS | Finanční a ekonomický informační systém od firmy ARBES Technologies, a.s. |
| MIS | Manažerský informační systém od firmy ARBES Technologies, a.s. |

# Profil společnosti ARBES Technologies, a.s.

|  |  |
| --- | --- |
| **Název společnosti:** | **ARBES Technologies, a.s.** |
| Adresa: | Palác Anděl, Plzeňská 345/5, Praha 5, Smíchov |
| Statutární orgán / zmocněný zástupce: | Ing. Michal Houštecký, předseda představenstva  Ing. Jiří Žůrek, člen představenstva |
| Zmocněný zástupce pro jednání v tomto řízení, kontakt: | František Kvasnička  [frantisek.kvasnicka@arbes.com](mailto:frantisek.kvasnicka@arbes.com) |
| IČ: | 421 92 889 |
| DIČ: | CZ421 92 889 |
| Obchodní rejstřík | Obchodní rejstřík MS Praha, oddíl B. vložka 22075 |
| Doklady o odborné způsobilosti | ISO 9001:2015  Systém managementu kvality organizace  ISO/IEC 27001:2013  Systém managementu bezpečnosti informací  ISO/IEC 20000-1:2018  Systém managementu poskytování ICT služeb organizace |

Jsme ARBES Technologies, český dodavatel bankovních systémů a řešení pro kapitálové trhy s více než 30letou zkušeností. Rozsáhlé dovednosti a zkušenosti našich týmů jsou zárukou úspěšného nasazení implementací navazujících na řadu zrealizovaných projektů z předchozích let. Disponujeme více než 200 odborníky v oblasti vývoje bankovních systémů a systémů pro kapitálové trhy. Přinášíme finančním institucím možnost rychle a ekonomicky zavádět a poskytovat unikátní produkty i služby pro své koncové klienty s minimálním úsilím na jejich straně. Naše digitální řešení vychází z principů moderní microservice architektury a modularizace s využitím vlastní nebo cloudové infrastruktury zákazníka. Jsme spolehlivým partnerem pro velké i menší finanční organizace. Naší ambicí je být prvním a preferovaným dodavatelem komplexních systémových řešení pro privátní banky a společnosti v oblasti investic.

Řídíme se hodnotami:

* Profesionalita
* Flexibilita
* Inovace
* Férovost
* Odpovědnost

## Pojištění proti škodám

Dodavatel má uzavřenou pojistnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti s Generali Česká pojišťovna, a.s. pod číslem 1690713319 na základní částku pojistného krytí ve výši 70 000 000 Kč.

Pojištěný předmět profesní činnosti je poskytování software, školení v oblasti software a automatizované zpracování dat.

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu 22. 06. 2022 – 22. 06. 2023.

# Předmět nabídky

**Předmětem nabídky je detailní popis řešení (analýza) integrace mezi systémy ARBES FEIS a NIS (za stranu FEIS) v oblasti faktur, účetních dokladů a číselníků pro ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.**

# Projektový plán

## Projektové fáze

**Popis/analýza integrace mezi systémy ARBES FEIS a NIS bude řešena v následujících krocích:**

* Příprava, konzultace, schůzky pro získání potřebných informací k popisu
* Výroba detailního položkového popisu/analýzy řešení integrace
* Předání projektu

## Definice rozsahu dodávky

**Analýza integrace mezi systémy ARBES FEIS a NIS se bude týkat oblasti faktur, účetních dokladů a číselníků bude popsána/řešena pomocí webových služeb (struktura JSON XML - REST).**

**Popis/analýza integrace pro přenos z NIS do FEIS bude řešit agendu/doklady:**

* **Faktury – výkonové faktury, regulační poplatky a vyúčtování pacienta**
* **Účetní doklady – střediskové zaúčtování skladových pohybů do FEIS – příjem a výdej (sklad SZM)**

**Popis/analýza integrace pro přenos z FEIS do NIS (centrální číselníky) bude řešit agendu/číselníky:**

* **Střediska**
* **Partneři**
* **Účtový rozvrh**
* **Hmotný majetek nad 40 tis.**

## Podmínky a předpoklady

**Zajištění součinnosti třetích stran při přípravě a popisu/analýzy integrace na ARBES FEIS.**

**Součinnost ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje při přípravě a popisu/analýzy integrace na ARBES FEIS.**

**Předmětem této nabídky není popis/analýza integrace na MIS. Způsob použití a načítání dat do MIS se nebude měnit (bude zachován stávající způsob načítání dat do MIS).**

# Časový harmonogram

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projektová fáze** | **Začátek fáze** | **Konec fáze** |
| Zahájení/objednání projektu |  | 13.6.2023 |
| Příprava a detailní položkový popis řešení/analýza integrace | 14.6.2023 | 30.6.2023 |
| Ukončení, předání analýzy |  | 30.6.2023 |

# Cena a platnost nabídky

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **Cena v CZK bez DPH** |
| Detailní popis/analýza integrace ARBES FEIS x NIS – za stranu FEIS | 80 000,- |
| **Celkem** | **80 000,-** |

## Splatnost ceny

**Cena za dodávku řešení/analýzy bude splatná po ukončení/předání předmětu dodávky.**

**Nabídka je platná do 13. 6. 2023**

V Brně dne -----------------------------------------

František Kvasnička, v. r.