Dodatek č.1 ke SmlouvĚ o dílo

# Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Číslo smlouvy objednatele:

# Číslo smlouvy zhotovitele:

- Smluvní strany

Objednatel:		Sokolovská vodárenská, s.r.o.

se sídlem:	Nádražní 544, 356 01 Sokolov

Zastoupený:	Ing. Vladimírem Urbanem, prokuristou

# IČ:	26348675

# DIČ:	CZ26348675

# Bankovní spojení:       	Československá obchodní banka, a.s

# Č. účtu:		178422665/0300

# Telefonní spojení:		+420 602 464 114

# Zhotovitel:	IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby

# se sídlem:	Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 06.08.2012, v odd. C, vložce 197916

Zastoupený:	Bc. Pavel Siváň

# IČ: 24257311	DIČ: CZ24257311

# Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

# Č. účtu:	107-4011220277/0100

# Telefonní spojení:	+420 605 134 455

# E-mail:	info@ivps.cz

# uzavírají tento

# Dodatek č. 1

# ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2016

# Článek I.

# Konstatování právního stavu

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8. 7. 2016 podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo, spočívající ve zhotovení stavby „Kostelní Bříza – stavební úpravy vodovodu v severní části obce„ dle projektové dokumentace pro realizaci stavby, zpracované „Ing. Jiřím Braunem, VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o. Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov, v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Výkazem výměr a Smlouvou o dílo.

# Článek II.

# Změny ve smlouvě o dílo

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom , že se mění a doplňuje rozsah a předmět díla podle smlouvy o dílo, a to o níže uvedené dodávky stavebních a dalších prací a o poskytnutí dalších plnění, které jsou specifikovány ve změnovém listu č.1, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku :

- část stavebních úprav vodovodu na Kostelní Bříze, v severní části obce, bude provedena protlakem o celkové délce 29,60 bm (hloubení startovacích jam a jam pro přepojení, provedení řízeného protlaku, zpětný zásyp, vyspravení komunikace po částečném překopu),

- provedení přepojení 3 ks domovních přípojek (3 x navrtávací T-kus odbočkový PE 100 D90/32 SDR 11 s otočným vývodem, 3 x koleno W90 - D 50, 3 x podkladní deska k poklopům šoupátkovým a ventilovým, 3 x uliční poklop ventilový)

- prodloužení suchovodu o 25 m nad rámec výměry základního rozpočtu,

- navýšení rozsahu proplachu a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 a tlakové zkoušky vodovodního potrubí do 80 o 15 m nad rámec výměry základního rozpočtu,

- snížení rozsahu zemních prací a úpravy komunikací v ploše 29,6 m2 v důsledku realizace řízeného protlaku (rozebrání dlažeb z žulových kostek kladených na sucho, odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm, zřízení a odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m, podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm, očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým a dalších souvisejících – přesuny hmot a suti),

to vše s tím, že ve vztahu ke všem shora uvedeným stavebním a dalším pracím a dalším plněním zhotovitele jsou v plném rozsahu závazná veškerá ujednání smlouvy o dílo, tj . zejména veškeré povinnosti zhotovitele sjednané ve smlouvě o dílo vztahující se ke zhotovení díla.

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že celková cena díla sjednaná v ustanovení odst. 7 smlouvy o dílo se mění v důsledku změn a doplnění rozsahu a předmětu díla podle ustanovení odstavce 2. tohoto článku dodatku a přílohy č.1 tohoto dodatku takto :

„zvyšuje se o cenu víceprací podle tohoto dodatku ve výši 29.998,24 Kč (slovy: dvacetdevěttisícdevětsetdevadesátosm korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/200 4 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že daň z přidané hodnoty z této ceny činí 6.299,63 Kč (slovy: šesttisícdvěstědevadesátdevět korun českých a šedesáttři haléřů), tj . že celková cena víceprací podle tohoto dodatku včetně daně z přidané hodnoty činí 36.297.87 Kč (slovy: třicesšesttisícdvěstědevadesátsedm korun českých a osmdesát haléřů).“

Článek III.

Ostatní ujednání

- Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto dodatku stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení tohoto dodatku. V takovém případě se účastníci tohoto dodatku dohodli, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

- Všechna ustanovení smlouvy o dílo, která jsou tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nedotčena, zůstávají i nadále platná a účinná a v plném rozsahu závazná.

- Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky, resp. osobami oprávněnými účastníky zastupovat.

- Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text dodatku své vlastnoruční podpisy.

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

# V Sokolově dne …………				V Sokolově dne …………………..

-----------------------------------------				----------------------------------------------------

Ing. Vladimír Urban, Prokurista				Bc. Pavel Siváň