Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Poskytovatele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Zajištění přeložky optické sítě v ulici Gagarinova – zpracování dokumentace

kterou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem:	nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

zastoupené: 	Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

ve věcech plnění smlouvy:	Ing. Zbyňkem Vavřinou, vedoucím odboru vnitřních věcí

IČO:	00262978

DIČ:	CZ00262978

Bankovní spojení:	4096302/0800, Česká spořitelna, a.s.

jako Objednatel na straně jedné

a

Liberecká IS, a.s.

se sídlem:	Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec III - Jeřáb

zastoupená:	Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, předsedou představenstva

IČO:	254 50 131

DIČ:	CZ25450131

Bankovní spojení:	267710810/0300

zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429

jako Zhotovitel na straně druhé

# PŘEDMĚT DODATKU

## Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je nové znění článku 2, odst. 2.3 „Smlouvy o dílo – zajištění přeložky části optické metropolitní sítě v ulici Gagarinova v rozsahu zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí“, číslo smlouvy Objednatele DS202201402, číslo smlouvy Zhotovitele 2022/1/059, ze dne 20. 9. 2022 (dále jen „smlouvy“). Smlouva se mění z důvodu nesouhlasného stanoviska společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. s navrženou trasou přeložky v ulici Gagarinova a s ní související projektovou dokumentací. Ze strany společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. je požadováno vypracování nové projektové dokumentace.

# ZMĚNY SMLOUVY

2.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že se mění čl. 2 odst. 2.3 smlouvy, a to tak, že zní:

## Termín pro splnění předmětu díla je stanoven do 30. 6. 2024.

2.3 Smluvní strany se tímto dohodly, že ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

# PLATNOST DODATKU

## Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran.

## Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, a každá ze smluvních stran si ponechá jeden.

# DOLOŽKY O REGISTRU SMLUV

## Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

## Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

## Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Liberci dne: 						V Liberci dne:

_________________________                                _____________________________

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				Liberecká IS, a. s.

Ing. Zbyněk Vavřina					Ing. Jaroslav Bureš, MBA

vedoucí odboru vnitřních věcí				předseda představenstva