# Smlouva o dílo č. 171409-00

Uzavřená podle § 2568 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

Jemnická Stavba, a.s.

# IČ 25569554, DIČ: CZ25569554

se sídlem U Černého mostu 773, Jemnice 675 31

zastoupená Jaroslavem Tříletým, předsedou představenstva

oprávněný zástupce – stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

a

# Tepelné hospodářství, s.r.o.

se sídlem: Jiráskova 767, Náměšť nad Oslavou 675 71

# IČ: 	63483599

# DIČ: 	CZ63483599

# č.ú.

# bankovní spojení : KB Třebíč, expozitura Náměšť nad Oslavou

# tel :

# e-mail :

zastoupena: Ing. Milanem Mrhačem, jednatel společnosti

(dále jen „objednatel“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

# I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. IV. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. III. této smlouvy.

# II.

Specifikace díla

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Rekonstrukci ohřevu teplé vody – kotelna „D“, Zborovská 935, Náměšť nad Oslavou (dále jen „Dílo“) a řádně a včas zhotovené dílo předat objednateli. Dílo bude provedeno v souladu s technickou dokumentací, zpracovanou Ing. Lenkou Novákovou – příloha č. 1 této smlouvy

- Součástí předmětu plnění je dále:

- Spoluúčast zhotovitele při provádění komplexních zkoušek a uvedení zařízení do provozu

- Odvoz a likvidace veškerého odpadu, vzniklého činností zhotovitele, v souladu s platnými právními předpisy

# III.

Cena Díla

- Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou, která činí celkem 485 457,35,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát pět tisíc čtyři sta padesát sedm korun a třicet pět haléřú ) bez DPH; k ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů. Cena za provedení Díla je ujednána odkazem na cenovou nabídku zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Cena je stanovena Dle výkazu výměr. V ceně jsou zahrnuty všechny náklady či poplatky a další výdaje, které při realizaci Díla vzniknou nebo mohou vzniknout pro  úplné a řádné provedení realizaci Díla ( včetně všech předpokládaných rizik). Cena je tvořena součtem cen podle ocenění soupisu prací.

V případě, že se při provádění díla vyskytnou dodatečné práce, které objednatel při zadávání Díla nemohl předvídat, bude jejich zadání řešeno rozšířením smlouvy o dílo formou dodatku ke smlouvě. Toto rozšíření smlouvy o dílo bude však použito pouze v případě, kdy nutnost těchto dodatečných prací nemohl zhotovitel ani při vynaložení přiměřeného úsilí vědět nebo předpokládat v rámci zadávacího řízení, kdy mu byla dána možnost poskytnutí dodatečných informací. Jinak se má za to, že zhotovitel je v rámci ceny schopen řádně splnit celý předmět zakázky.

- Cena je splatná na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem, splatnost faktur je 30 dní. V měsíčních termínech na základě provedeného soupisu provedených prací dle položkového rozpočtu odsouhlaseného zástupcem objednatele.

- Koncová faktura bude vystavena zhotovitelem po převzetí Díla.

- Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu- faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu - faktury.

# IV.

Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017.

- Dílo bude zhotovitelem prováděno v Náměšti nad Oslavou, místem plnění Díla je ulice Zborovská 935, Náměšť nad Oslavou.

- Jakmile bude Dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud zhotovitel řádně vyzve objednatele k převzetí Díla, avšak objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

- Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí díla uvede objednatel své výhrady k dokončenému dílu.

- Staveniště bude předáno 5 dní před zahájením stavebních prací a o jeho předání a převzetí bude sepsán protokol. Spolu se staveništěm bude předáno 2 paré PD týkající se předmětu díla.

# V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu upozornit.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.

- Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování prací zodpovědnost za:

- zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v prostoru staveniště

- provedení bezpečnostních opatření pro ochranu osob a staveniště

- dodržování podmínek BOZP a PO, které jsou přílohou č. 3 SoD

- Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn zkontrolovat předmět Díla. Současně má přístup na staveniště zástupce projektanta a investora.

- Zhotovitel povede ode dne předání staveniště stavební deník, jehož povinnost končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky. Zhotovitel má uložen stavební deník na místě provádění Díla tak, aby k němu měl přístup zástupce Objednatele. Denní záznamy čitelně zapisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci Objednatele a zpracovatelé PD.

- Před zakrytím provedených prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je Zhotovitel povinen zápisem ve stavebním deníku 3 kalendářní dny předem vyzvat Objednatele k provedení kontroly před zakrytím.

- Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů v průběhu realizace díla minimálně 1x týdně, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného a časového postupu prováděných prací.

- Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do 5ti pracovních dnů od předání díla

# VI.

Nebezpečí škody na Díle a nabytí vlastnického práva

- Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu, jakmile Dílo od zhotovitele převezme / v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. III. odst. 2 a 3 této smlouvy.

- Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele v době, kdy převezme Dílo od zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu zhotovitel umožní dokončené Dílo převzít a objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené Dílo nepřevezme. / Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. III. odst. 2 a 3 této smlouvy.

# VII.

Záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení Díla v délce 60 měsíců a na dodaný materiál 24 měsíců.

- Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, budou odstraněny způsobem a v termínech dohodnutých při předání Díla. Ostatní vady, které vzniknou v záruční době, Objednatel uplatní u Zhotovitele po jejich zjištění, nejpozději do ukončení běhu záruční doby.

- Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Práce na odstraňování reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zahájit do 3 dnů od obdržení reklamace.

Osoba oprávněná jednat za objednatele:

- – ve věcech technických

- – ve věcech obchodních

# VIII.

Smluvní pokuty

- Při nesplnění termínu předání Díla, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; v případě, že věřiteli vznikne nárok na náhradu škody, má tedy právo po dlužníkovi požadovat náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.

- Ponechává se na vůli smluvních stran uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

# IX.

Skončení smlouvy

- Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy a touto smlouvou.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

  - zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele na dobu delší než 5 dnů.

  - ve vztahu k zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení

- Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

  - objednatel znemožní provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než 5 dnů

  - ve vztahu k objednateli bude zahájeno insolvenční řízení

  - objednatel bude více jak 21 dnů v prodlení s placením ceny díla nebo její části

  - objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla a bude v prodlení s touto součinností více jak 5 dnů

# X.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

- Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

4.         Podléhá-li smlouva uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv, Tepelné hospodářství, s.r.o. zajistí její uveřejnění v registru smluv v

souladu s tímto právním předpisem.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci    smluv vedené Tepelným hospodářstvím s.r.o., která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.

Přílohy:	č. 1 technická dokumentace, zpracovaná objednatelem

č. 2 cenová nabídka zhotovitele

č. 3 dodržování podmínek BOZP a PO

V Jemnici dne 7.6.2017		                             V Náměšti nad Oslavou dne 12.6.2017

………………….						…………………

Jaroslav Tříletý				                        Ing. Milan Mrhač

místopředseda představenstva                                               jednatel společnosti