| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 8 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace" |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| MPC - ornice, trávník Samostatný rozpočet 3.03 přílohou |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| Jedná se o odečtení neprovedených výměr zatravnění a ornice dle původního rozpočtu. . |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Jako méněpráce nebude provedeno: zatravnění a ornice dle původního rozpočtu |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) : |
| Celkový cenový dopad změn činí: - 39 633,60 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Ne, bez časového dopadu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 8 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxx |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : xxxx xxxxxx |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) : | Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.) |
| Datum : | Datum : |
| Jméno : | Jméno : |
| Ing. Xxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxx xxxxxxx |
| Podpis : | Podpis : |