**Smlouva o dílo**

**ev. č. TO/2023/11**

**„Opravy dlážděných ploch PNO“**

**Smluvní strany**

Psychiatrická nemocnice v Opavě,

Olomoucká 88/305, 746 01, Opava,

zastoupená ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem

IČO:00844004,

DIČ: CZ00844004,

Tel.: 553 695 111, Fax.: 553 713 443, e-mail: [pnopava@pnopava.cz](mailto:pnopava@pnopava.cz)

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 10006-339821/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| Firma - obchodní název: | BERKASTAV s.r.o. |
| Sídlo: | Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál |
| Zápis v OR: | KSOS, C 58317 |
| Statutární orgán: | Dominik Berka a Patrik Berka, jednatelé společnosti |
| Technický zástupce: | Patrik Berka |
| Kontaktní osoba: | Patrik Berka |
| IČ: | 02657392 |
| DIČ: | CZ02657392 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| e-mail: | XXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

**Uzavírají ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:**

**I.**

**Předmět smlouvy.**

**Předmět této smlouvy je realizace veřejné zakázky na stavební práce, nazvané**

**„Oprava dlážděných ploch v PNO“**

jejíž součásti je vybudování zpevněných ploch pro pěší z dlaždic betonových zámkových rovných 200x100 mm /holland/ tl. 60 mm či dlaždic betonových plošných 500x500x50mm s patřičným podkladem (kufrem) ze štěrkových vrstev, ohraničených zahradními obrubami betonovými osazenými do betonového lože.

Pro provedení prací je vodítkem vzorový řez s naceněním výměr jeho jednotlivých položek a podle jejich množství se získá celková cena části díla. Každá takováto část díla bude zhotovitelem naceněna předem a cena odsouhlasena objednatelem před vlastní realizací této části díla.

Jedná se o plochy, které budou podrobněji vymezeny technickými půdorysnými nákresy a výkazem výměr stavebních prací a dodávek po jednotlivých akcích, Tyto nákresy, vyhotovené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem budou sloužit jako podklad pro nacenění konkrétní části díla.

**Technické parametry použitých materiálů a konstrukcí jsou patrné z výkazu výměr položkového rozpočtu vzorového řezu (cena za měrnou jednotku – výčet předpokládaných položek k nacenění), který se stává po nacenění součástí realizační smlouvy o dílo jako jeho příloha č.1.**

**Skladba vzorového řezu vrstvami chodníku – dlažba zámková:**

* **Dlažba - zámková dlažba tl. 60 mm /200x100mm/**
* **Ložná vrstva - drcené kamenivo 4-8 mm - tl. vrstvy 40 mm**
* **Štěrkodrť - drcené kamenivo 0-32 mm – tl. vrstvy 200 mm**
* **Původní zemina**

Objednatel nevylučuje u dílčíchčástí díla použití i jiných materiálů, než uvedených ve vzorovém řezu, které jsou uvedeny v cenového příloze této smlouvy**;** i přitom platí že tato část díla bude předem cenově i technicky odsouhlasena objednatelem.

Podle kódů CPV a číselníku NIPEZ se jedná o:

45000000-7 - stavební práce

Předmětem této smlouvy je rovněž:

- dodání dokladů o průběhu stavebních prací – stavebních deníků nebo pracovních listů, dokladů o provedených zkouškách a revizích, nutných pro bezpečný provoz díla, prohlášení o shodě od všech osazených prvků a použitém materiálu, návody k obsluze a údržbě, dodací a záruční listy, pokud je výrobce či dodavatel vystavil;

Technickým dozorem stavebníka - objednatele je p. René Matýsek – stavební technik TO PNO.

K provedení prací není potřeba koordinátora BOZP.

**Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen:**

1. vzorem Smlouvy - návrhem obchodních a smluvních podmínek, který tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek;
2. vzorovými řezy vrstvami chodníku a případně technickými nákresy (půdorysy) částí díla;
3. výkazem výměr stavebních prací a dodávek či součtovými cenami na MJ plochy či obrub pro vzorový řez chodníkem.

**II.**

**Lhůta plnění díla.**

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na **2 roky** od data podpisu této smlouvy oběma smluvními stranaminebo vyčerpáním limitu **2 000 000,- Kč bez DPH.**

**III.**

**Místo provedení díla.**

Místem provedení díla – jeho částí bude areál Psychiatrické nemocnice v Opavě na Olomoucké ulici č.p. 305, č.or. 88 na pozemcích, ke kterým má PNO zapsáno na LV č. 1079 právo hospodaření s majetkem státu.

**IV.**

**Cena díla.**

1. Je stanovena v Příloze č. 1 této smlouvy v soupise položek nejčastěji požadovaných prací – dle položek prací, určených ze vzorového řezu.

V uvedených cenách položek nejčastěji požadovaných prací, budou zapracovány náklady na dopravu a přesun hmot v místě plnění tj. areál PNO – Olomoucká 305/88 Opava, úklid staveniště, náklady na strojní vybavení, řezání betonové dlažby a obrub, apod.

1. Smluvní strany se dohodly, že finanční plnění – fakturace zhotovitele za smluvní období nepřesáhne částku 2 000 000,- Kč bez DPH, slovy dva milióny korun.
2. Zhotovitel se zavazuje, po celou dobu smluvního vztahu, neuplatnit případný inflační nárůst cen. Jedinou možností navýšení ceny je zvýšení % zákonné sazby DPH v průběhu provádění prací.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě kontroly stavby po provedení kontrolními orgány s patřičnou pravomocí se bude účastnit této/finanční/ kontroly a poskytne kontrolujícímu veškeré písemné doklady, které budou u něj uloženy po dobu min. 5 let následujících po roce předání stavby – díla nebo jeho části.

**V.**

**Platební podmínky.**

1. Zhotovitel se zavazuje, po celou dobu smluvního vztahu, neuplatnit případný inflační nárůst ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby mezi nimi proběhnou bezhotovostně prostřednictvím účtů, zřízených u jejich bankovních ústavů, uvedených v záhlaví této smlouvy a v české měně.
3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohové platby.
4. Objednatel upozorňuje, že faktura za stavební práce podléhají režimu přenesené daně a požaduje po zhotoviteli vystavení faktury s přenesenou DPH.
5. Zhotovitel musí uchovávat z důvodu „režimu přenesené daně“ veškeré doklady, které souvisí s realizací stavby a jejím financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení stavby, přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. 1. kalendářního roku, následujícího po roce, v němž došlo k finančnímu ukončení stavby. Zhotovitel musí rovněž spolupůsobit a spolupracovat při všech kontrolách stavby i po jejím provedení po dobu min. 10-ti let, přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. 1. kalendářního roku, následujícího po roce, v němž došlo k finančnímu ukončení stavby. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle předpisů ČR.

Finančním ukončením stavby se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba spojená s realizací stavby ze strany objednatele a veškeré finanční prostředky jsou proplaceny na účet příjemce (tj. zhotovitele).

1. Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly na předání ucelených částí díla fakturami, vystavenými na základě převzetí hotové části díla bez zjevných vad a nedodělků tj. podepsáním Protokolu o předání a převzetí díla odpovědnými osobami objednatele a zhotovitele, vypracovaného pro každou předávanou a přejímanou část díla. Pokud se při předání díla vyskytnou zjevné vady a nedodělky nebránící užívání díla, uplatní objednatel vůči zhotoviteli pozastávku 10% celkové ceny části díla do doby odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem a do doby úplného vyklizení staveniště zhotovitelem.
3. Každou fakturu musí odsouhlasit technický dozor stavebníka – objednatele – stavební technik TO PNO.
4. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, bude neúplná či nesprávná, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit k opravě či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli.
5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za provedení díla do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury**.**
6. Případná pohledávka, vzniklá na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, nesmí být postoupena zhotovitelem třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

**V.**

**Záruční doba a zodpovědnost za vady.**

1. Zhotovitel ručí za vady předmětu díla vzniklé jeho vadným plněním; záruční doba činí 60 měsíců.
2. Zhotovitel odpovídá i za vady, které se neobjevily při odevzdání díla, či jeho části, jestliže byly způsobeny porušením technologických postupů nebo použitím vadných či nevhodných materiálů (skryté vady).
3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí jednotlivých částí díla podpisem Protokolu o předání a převzetí částí díla bez vad a nedodělků. Osobou oprávněnou podepsat Protokol o předání a převzetí díla je TDS – stavební technik TO nebo vedoucí technického oddělení objednatele.
4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní u zhotovitele bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději do 3 kalendářních dní, a to prokazatelně písemnou formou - výzvou zaslanou na doručenku.
5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění-díla, či jeho části, neprodleně od uplatnění reklamace a vady odstranit v co nejkratším možném termínu.
6. Termíny odstranění závad (v návaznosti na povětrnostní podmínky, technologické procesy a provoz v PNO) se vždy po uplatnění reklamace dohodnou smluvní strany písemnou formou, nesmí však přesáhnout (s výjimkou prací závislých na počasí) 30 kalendářních dní ode dne oznámení vady zhotoviteli (od přijetí písemné reklamace, stvrzené zhotovitelem na doručence). Po ohlášení reklamované vady zhotoviteli sepíší odpovědní zástupci objednatele a zhotovitele o způsobu a termínu odstranění vady zápis.
7. Objednatel nepožaduje při plnění předmětu díla zhotovitelem průkaz pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

**VI.**

**Podmínky provedení díla.**

1. K převzetí díla či jeho částí si objednatel může přizvat autorizovanou osobu, soudního znalce či jiného odborníka, má-li pochybnosti o kvalitě provedeného díla či jeho části.
2. Zhotovitel okamžikem zahájení prací prováděných za provozu objednatele, či jeho částečné odstávky přejímá v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení prací a za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti v pracemi dotčených objektech a na pracemi dotčených i sousedících pozemcích v areálu objednatele, dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy.
4. Ohlašovnou požárů je vrátnice PNO, tel. č. +420 553 695 222, umístěná v přízemí budovy "vrátnice" u vjezdu do PNO z Olomoucké ulice - závora;
5. Zhotovitel zodpovídá také v plném rozsahu za dodržování protipožár. předpisů a nese následky za škody vzniklé jejich porušením a za případné škody vzniklé při realizaci díla, zvlášť za práce a činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, u kterých zodpovídá za vybavení požárních hlídek a požárního dohledu potřebnými hasebními prostředky, dodržení technologických postupů prací a technolog. přestávek, včetně zajištění pracovišť pro tyto práce a musí zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů s dokumentací prací se zvýšeným požárním nebezpečím. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech a za dodržování vlastních vnitřních předpisů, týkajících se zpracování výrobních a technologických postupů, provozních návodů, návodů k obsluze strojů a opatření, přijatých na základě konkrétně vyhodnocených rizik při provádění prací.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo či jeho části svým jménem a na vlastní zodpovědnost, za podmínky dodržení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění na své nebezpečí se svými kooperanty – poddodavateli;
7. Zhotovitel seznámí prostřednictvím technika BOZP a PO objednatele, který je pověřeným zaměstnancem objednatele a koordinátora BOZP (bude-li určen), zaměstnance své, případně svých kooperantů, s riziky na pracovištích objednatele, vyhodnotí je, upozorní na ně zaměstnance, a případně sjednané kooperanty - poddodavatele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví;
8. Při nástupu k provedení prací se zaměstnanci zhotovitele, provádějící tyto práce, seznámí u objednatele prostřednictvím technika BOZP a PO objednatele v součinnosti s koordinátorem BOZP (bude-li určen) s konkrétními podmínkami na budoucím pracovišti, s riziky, které jim případně hrozí ze strany pacientů a personálu. Vždy, a obzvlášť na požádání zhotovitele, je vedoucí zaměstnanec objednatele, kde mají být práce prováděny, povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození zdraví všech osob a majetku, vyskytujícího se na tomto pracovišti; dříve zhotovitel nezapočne s prováděním prací;
9. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele postupuje zhotovitel i objednatel podle NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a § 105 ZP – hlášený pracovní úraz musí být šetřen oběma smluvními stranami;
10. Zhotovitel upozorní objednatele a koordinátora BOZP (bude-li určen) na okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo dalších osob, nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení objednatele, rovněž bude neprodleně informovat objednatele o veškerých skutečnostech, které mohou mít vliv na změnu hygienických, bezpečnostních, protipožárních a provozních podmínek v areálu objednatele;
11. Zhotovitel vybaví pracoviště lékárničkou pro poskytnutí první pomoci s obsahem, předepsaným závodním lékařem zhotovitele,
12. Zaměstnancům zhotovitele a jeho poddodavatelů je zakázáno vstupovat do areálu a budov objednatele za jiným účelem než k provedení prací;
13. Zhotovitel zodpovídá za to, že jeho zaměstnanci, jakož i další osoby, které přizve, či se budou podílet na provedení díla nebo jeho částí, jsou po stránce odborné i zdravotní plně způsobilí požadované práce provádět;
14. Zhotovitel bude úzce spolupracovat s technickým dozorem stavebníka.
15. Zhotovitel bude úzce spolupracovat s koordinátorem BOZP na staveništi (bude-li určen).
16. Zhotovitel zodpovídá za pořádek na pracovišti, je povinen odstraňovat na své náklady odpady a vybouraný materiál (pokud objednatel nerozhodne před zahájením prací jinak), vzniklý jeho činností a zajistit likvidaci těchto odpadů předepsaným zákonným způsobem prostřednictvím oprávněných firem či osob;
17. Veškerý vytěžený a zbytkový materiál, nebude-li sjednáno jinak, se stává majetkem zhotovitele, který přebírá zodpovědnost za nakládání s ním okamžikem jeho vybourání, za zákonný způsob jeho likvidace a za jeho uložení na skládku k tomu určenou.
18. Zhotovitel prohlašuje, že bez řádného vypořádání či souhlasu oprávněné osoby nepoužije při provádění prací na díle, či jeho částech cokoliv, k čemu má autorská, patentová či podle jiných předpisů chráněná práva jiná osoba, nebo se jedná o duševní vlastnictví a nehmotný majetek jiných osob.

**VII.**

**Smluvní pokuty- sankce.**

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur za předané dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny faktury s DPH za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předání celého díla objednateli v termínu dle čl. II této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z celkové ceny díla s DPH za každý kalendářní den prodlení.
3. Zadavatel vybranému dodavateli stanovil povinnost při realizaci předmětu smlouvy dodržovat a uplatňovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména pak ustanovení Hlavy II tohoto zákona, dále § 139 odst. 1. písm. c, a d) a § 140, odst. 1. písm. c) tohoto zákona. Zhotovitel byl zavázán, aby při realizaci smlouvy dodržoval vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.

Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zapracoval zadavatel do návrhu obchodních podmínek (smlouvy o dílo - SOD) právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty ve výši **2 000,- Kč** za každý zjištěný případ a to:

* Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů v souvislosti s plněním SOD, bude zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení zadavateli/objednateli oznámit. Zhotovitel bude povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním SOD porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně uplatní smluvní pokutu ve výši **10 000,-** Kč za každý zjištěný případ.

**K použití zásady environmentálně odpovědného zadávání**

Při realizaci stavebních prací je povinností zhotovitele podle obecně platných právních předpisů vztahujících se k životnímu prostředí dodržet veškeré předpisy upravující zachování neporušeného životního prostředí. I přesto zadavatel v souladu se zásadou environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ zapracoval do zadávací dokumentace povinnost vybraného dodavatele, aby při plnění předmětu smlouvy zajistil dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Vybraný dodavatel tak bude muset přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby např. při používání materiálů, dopravních prostředků atd. chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a bude povinen zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

Při prokazatelně zjištěném porušení sjednaných povinností dodržování zásady environmentálně odpovědného zadávání uvedl zadavatel v návrhu SOD povinnost vybraného dodavatele uhradit zadavateli/objednateli smluvní pokutu, a to za každý zjištěný případ ve výši **10 000,- Kč**.

**VIII.**

**Další ustanovení.**

Při provádění prací, které jsou předmětem díla nebo jeho částí, jsou zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů povinni uposlechnout pokynů náměstka ředitele pro HTS, vedoucího TO či jeho zástupce Zaměstnanci zhotovitele musí s uvedenými vedoucími zaměstnanci objednatele konzultovat provádění všech prací, které by mohly negativně ovlivnit provoz zařízení objednatele a ovlivnit léčebný proces v PNO.

**IX.**

**Závěrečná ustanovení.**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
2. Zánik závazků vyplývající z této smlouvy lze sjednat písemnou dohodou smluvních stran.
3. V náležitostech neupravených touto dohodou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012., občanský zákoník v platném znění.
4. Podmínky sjednané v této smlouvě, dohodnutá práva a povinnosti lze měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to číslovaným písmenným dodatkem k této smlouvě.
5. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy prohlašují, že smlouva je podepsána určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si smlouvu přečetly, že byla sjednána svobodně a vážně a nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Znění této smlouvy není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.
7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede PNO zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Návrh smlouvy bude uchazečem předložen v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb. o změně zákona o svobodném přístupu k informacím.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě bude PNO zpracovávat pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje PNO použity. PNO při zpracování osobních údajů dodržuje platnou legislativu. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na stránkách PNO www.pnopava.cz.
9. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1- naceněný výkaz výměr dle vzorového řezu na měrnou jednotku.

|  |  |
| --- | --- |
| V Bruntále dne: 22.06.2023  Za zhotovitele:  Patrik Berka  jednatel společnosti | V Opavě, dne: 28.6.2023  Za objednatele:  Ing. Zdeněk Jiříček  ředitel PN v Opavě |