ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 50: Odpočet živého plotu

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Odpočtový změnový list na základě pokynu objednatele na KD 77 ze dne 16. 4. 2019 ohledně požadavku na neprovedení výsadby nového živého plotu.

Dopad do ceny: Snížení ceny o částku -200 935 Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu

Ostatní:

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis ......................................... Úřad vlády ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | ........................................ Generální projektant |