ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 51: Repase deštění 3.023 – 3.026; 2.023-2.026

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: GD žádá o schválení předloženého ZL, který řeší repasi deštění u položek 3.023-3.026 a 2.023-2.026

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku + 490 008 Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: + 11 pracovních dní k termínu dokončení.

Ostatní:

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 3.6.2019 ......................................... Úřad vlády 21.5.2019 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | ........................................ Generální projektant |