ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 55 Dodávka nové břidličné krytiny pro případné vysprávky

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Generální dodavatel žádá o schválení předloženého ZL, který řeší požadavek objednatele na dodávku nové břidličné krytiny pro potřeby objednatele za účelem případných budoucích oprav střešní krytiny. Přesun hmot je uvažován od staveništního výtahu na půdu v místě, kde bude realizována zbylá část střešní krytiny určená k výměně. Zvýšený přesun hmot v rámci půdních prostorů není uvažován.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 4 239 Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu

Ostatní: -

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 30.7.2019 ......................................... Úřad vlády 25.7.2019 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |