ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 56 Úpravy oken 1.023; 1.024

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Na základě zjištěného stavu a nutnosti zachování provozu určené místnosti vydal objednatel dne 2.4. pokyn ke změně řešení okenních výplní, který upřesnil zápisem v SD 9.7.2019

Dopad do ceny: Snížení ceny o částku 7 537 Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: Po schválení ZL zahájení prací do 14dní.

Ostatní: -

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla Zápis v SD

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis ......................................... Úřad vlády ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | ........................................ Generální projektant |