ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 64 – Nový motorový pohon k bráně na Kosárkovo nábřeží

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Vzhledem k opotřebení původního motorového pohonu, nedostatečnému výkonu a jeho násobné neúspěšné repasi se investor s dodavatelem dohodl na D+M nového pohonné jednotky.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 15 109 Kč bez DPH Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní: - Záruka: 24 měsíců od montáže (samostatný předávací protokol)

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 15.10.2019 ......................................... Úřad vlády 10.10.2019 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | ........................................ Generální projektant |