ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 66 – Odpočet tepelné izolace ploché střechy u fas. 56

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Vzhledem k umístění VZT otvorů z tiskového sálu a pokynu objednatele z KD č.82 – bod 51/D18 žádáme o schválení ZL řešící odpočet tepelných izolací na ploché střeše u fas.56

Dopad do ceny: Snížení ceny o částku 41 158 Kč bez DPH Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní:

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 22.10.2019 ......................................... Úřad vlády 21.10.2019 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | ........................................ Generální projektant |