MZE-39871/2023-12122

mzedms026297743

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SP. ZN.: MZE-45060/2021-11152 NAŠE Č. J.: MZE-39871/2023-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 E-MAIL: David.Neuzil@mze.cz | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 22. 6. 2023

Prodloužení termínu dodání č. 4500142141 -  PZ PRAIS II 2022 No694_LPIS_vytvoreni vrstvy_geozarazeni_pro_opatreni_A EKO/EZ ID SD MZe: Z34971

Vážený pane xxx,

na základě výsledků jednání porady SZP LPIS ze dne 8.6.2023, kde byla projednávána kritická situace ve věci nových požadavků na změny a dostupných kapacit bylo dohodnuto, že termín pro akceptaci PZ PRAIS II 2022 No694 LPIS vytvoření vrstvy geozařazení pro_opatření_AEKO/EZ je třeba posunout z důvodu přednostní realizace PZ PRAIS II 2022 No732_LPIS_uprava_aplikace_zmenovych_zadosti_faze I, a to do 29.9.2023.

Výše zmíněné je odsouhlaseno garantem panem Bukovským.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Vladimír Velas

ředitel odboru

Přílohy