Smlouva  o dílo

č. smlouvy objednatele S-0027/61664553/2023

o dílo uzavřená dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku.

1. Smluvní strany:

Zhotovitel:

Daniel Sviták

se sídlem:	Benešovská 78,258 01 Vlašim

IČO:	61669911

DIČ:	CZ7407020577

zastoupená:	Daniel Sviták

telefon:	603507667

email:	svitak.dan@seznam.cz

číslo účtu:	166362116/0600

na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41

se sídlem:	Vlašim, Komenského 41, 258 01

IČO:	61 664 553

DIČ:	CZ61664553

ID DS:	ndpyhqt

zastoupená:	Ing. Bohumilem Barešem, ředitelem školy

telefon:	605 449 489

e-mail:	bares@sps-vlasim.cz

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Předmět díla:

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek sjednaných touto smlouvou a stanovených platnými právními, technickými a hygienickými předpisy, dílo, spočívající v opravě kotelny, Velíšská 116, Vlašim..

2.2. Dílo je popsáno ve Výzvě k podání cenové nabídky, a zpracovanou projektovou dokumentací (Ing. Lubomír Zejda 05/2023), a oceněného výkazu výměr. Která je přílohou této smlouvy a stanovuje minimální technické požadavky.

3. Čas plnění:

3.1. Zahájení prací: srpen 2023

3.2. Dokončení a předání díla do 15. 9. 2023

3.3. Podmínkou splnění termínu dle čl. 3.2. je umožnění přístupu zhotovitele do všech míst potřebných pro provedení díla.

4. Cena:

4.1. Cena díla popsaného v článku 2. této smlouvy byla stanovena dohodou a činí:

Celkem bez DPH			639 349,00 Kč

DPH 21 %				134 263,00 Kč

Celkem včetně DPH			773 612,00 Kč

Cena je podložena položkovým nabídkovým rozpočtem.

5. Předání a převzetí díla a platební podmínky:

5.1. Platby budou probíhat bez záloh, podle postupu prací na základě čtrnáctidenních soupisů provedených prací a dodávek do celkové výše 90% z celkové ceny

5.2. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků. Předávací protokol připraví zhotovitel. Drobné vady a nedodělky nebránící provozu zjištěné při předávacím řízení nejsou důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele.

5.3 Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne doručení objednateli. Splatností se rozumí připsání uvedené částky na účet zhotovitele.

5.4. V případě prodlení s úhradou faktur se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

5.5. V případě nedodržení termínu dokončení prací ze strany zhotovitele (dle odstavce č. 3.2.) se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z celkové částky bez DPH za každý den prodlení.

6. Záruční podmínky:

6.1. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na provedené práce po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba na dodávku zařízení se samostatným záručním listem je stanovena dle dodavatele tohoto zařízení, nejméně však 24 měsíců.

6.2. Skryté vady odstraní zhotovitel maximálně do 48 hodin od obdržení reklamace, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu pro odstranění vady.

6.3. V případě havárií ohrožujících provoz bude zahájeno odstraňování závady neprodleně.

7. Provádění stavby:

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k dohodnutému termínu zahájení prací včetně napojovacích bodů elektro a vody. Odběr vody a elektřiny pro provádění stavby poskytne objednatel zhotoviteli zdarma. O předání a převzetí pracoviště bude mezi smluvními stranami sepsán zápis. Objednatel poskytne zhotoviteli uzamykatelný prostor pro šatnu, uložení nářadí a materiálu v objektu.

7.2. Ode dne zahájení stavby povede zhotovitel stavební deník, do kterého bude provádět zápisy o všech skutečnostech rozhodujících pro plnění smlouvy a provádění stavby. Zápisy do deníku mohou provádět jen pověření zástupci zhotovitele a objednatele. Stavební deník bude uložen po dobu konání prací na staveništi.  Povinnost vést deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním nedodělků.

8. Ostatní a závěrečná ustanovení:

8.1. Jestliže by objednatel od smlouvy odstoupil z důvodů nezaviněných na straně zhotovitele, je povinen zaplatit zhotoviteli náklady, vzniklé v souvislosti s realizovanými pracemi.

8.2. Stejně se tak zavazuje zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod, které by vznikly objednateli, pokud by zhotovitel od této smlouvy odstoupil.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění svých prací a činností na majetku třetích osob do výše 2 miliony Kč u ČPP.

8.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Změny a dodatky k této smlouvě lze provádět pouze písemnou formou a musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

8.5. Pokud tato smlouva neobsahuje jiná ujednání, platí pro vzájemný vztah smluvních stran příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

8.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami               a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami   a účinnosti  dnem uveřejněním              v registru smluv, které proveden objednatel.

8.8. Přílohou této smlouvy je: Výzva k podání cenové nabídky a cenový rozpočet.

Ve Vlašimi  29. 6. 2023

________________________ 	__________________________

Za zhotovitele:	Za objednatele:

Daniel Sviták	Ing. Bohumil Bareš