Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0258/20/SML/7

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 7

ke Smlouvě o dílo

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově  - ETAPA 1“

__________________________________________________________________

# OBJEDNATEL

Město Tišnov

Sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ 002 82 707

zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov

a

# ZHOTOVITEL

Ing. Petr Velička autorizovaný architekt

Sídlem: U Vody 1194/10 Velké Meziříčí 594 01.

IČ 03807151

DIČ: CZ7608315132  zapsán u ČKA 03392

zastoupen:  Petrem Veličkou xxxxx  tel: xxxxx

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 7 z důvodu překážky na straně objednatele, kdy dochází k prodloužení lhůty pro vyjádření objednatele ke konceptu DPS.

ČLÁNEK I.

# ROZSAH DODATKU

- Článek III. Obsah jednotlivých fází služby – dílčích plnění – odst. 5.8. se nahrazuje tímto novým zněním:

Čl. III. odst. 5.8. – Objednatel se ke konceptu DPS písemně vyjádří do 70 pracovních dnů od jeho obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění zhotovitele dle článku VII. odst. 4 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele.

- Článek IV. Lhůty – odst. 2 písm. d) se nahrazuje tímto novým zněním:

d) 5FS - Dokumentace pro provádění stavby – DPS a 6FS – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – SP. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní DPS a současně kompletní SP do 320 kalendářních dní od následujícího dne po doručení výzvy objednatele k zahájení prací na další fázi služby dle této smlouvy.

ČLÁNEK II.

## Společná a závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 7 zůstávají beze změn.

- Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

- Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 7 v plném znění.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 7 a s celým obsahem Dodatku č. 7 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 7 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Uzavření tohoto Dodatku č. 7 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 15/2023 konané dne          28. 6. 2023 .

V  Tišnově  dne 28. 6. 2023  	Ve Velkém Meziříčí  dne    28. 6. 2023

Xxxxxxxxxx                                                                                xxxxxxxxxx

Bc. Jiří Dospíšil						Ing. Petr Velička

starosta města Tišnov