# SMLOUVA O DÍLO

I.

## Smluvní strany

Objednavatel:    Základní škola Sušice, Lerchova 1112, okres Klatovy

Zastoupená Mgr. Čestmírem Křížem, ředitelem ZŠ

IČO : 61750000

a

Zhotovitel:          František Žák, malířské a natěračské práce,

bytem Volšovská 492, 342 01 Sušice,

IČO : 13860232

DIČ : CZ520105197

Uzavírají spolu tuto

### Smlouvu o dílo

II.

#### Předmět plnění

Malířské a natěračské práce v areálu školy.

III.

#### Termín plnění

Práce budou zahájeny dne 30. 6. 2023.

Dokončení celé zakázky bude provedeno do 15. 8. 2023.

IV.

#### Cena za provedené práce

Malířské a natěračské práce

| Název | Cena za MJ bez DPH | Cena Celkem bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Škola |  |  |
| Malba pavilon A 4 třídy 552m² | 75,00Kč | 41 400,00Kč |
| Malba pavilon B 3 třídy 414m² | 75,00Kč | 31 050,00Kč |
| Malba schodiště pavilon A 220m² | 75,00Kč | 16 500,00Kč |
| Malba WC škola 482m² | 75,00Kč | 36 150,00Kč |
| Nátěr KDK v malovaných třídách 28m² | 198,00Kč | 5 544,00Kč |
| Nátěr olej. sokl v malovaných třídách 218m² | 208,00Kč | 45 344,00Kč |
| Malba šaten u tělocvičny 228m² | 75,00Kč | 17 100,00Kč |
| Nátěr olej. sokl šaten u tělocvičny 60m² | 208,00Kč | 12 480,00Kč |
| Přípravné práce |  | 2 100,00Kč |
| Oprava omítek, akryl |  | 4 200,00Kč |
| Oprava malby po interaktivních tabulích |  | 10 100,00Kč |
| Školní jídelna |  |  |
| Malba WC a umývárna 102m² | 44,00Kč | 4 488,00Kč |
| Malba strop jídelna 90m² | 75,00Kč | 6 750,00Kč |
| Malba chodba před jídelnou 102m² | 75,00Kč | 7 650,00Kč |
| Nátěr olej. sokl před jídelnou 65m² | 208,00Kč | 13 520,00Kč |
| Oprava malby, škrabání |  | 2 200,00Kč |
| Zakrytí, přípravné práce |  | 960,00Kč |
| SVČ |  |  |
| Malba: keramika, sklad, modelář, WC 214m² | 44,00Kč | 9 416,00Kč |
| Oprava omítek, přípravné práce |  | 1 570,00Kč |
| Provozní režie 3% |  | 8 055,00Kč |
| Celkem bez DPH |  | 276 577,00Kč |
| DPH 21% |  | 58 081,00Kč |
| Celkem s DPH |  | 334 658,00Kč |

V.

#### Platební podmínky

Po dokončení a předání prací budou vystaveny jednotlivé daňové faktury na provedené práce podle činností se splatností 10 dnů.

VI.

#### Ostatní ujednání

- Zhotovitel bude dodržovat stanovenou dohodu postupu prací.

- Záruka na provedené práce je 24 měsíců.

V Sušici 28. 6. 2023

………………………………….                                       ……………………………..

Objednavatel                                                               Zhotovitel