dodatek č. 6 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/109/P/SoD/2018			(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 018262A (N 138/18)            (evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Modernizace plavebního stupně Srnojedy

Zpracování aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti

uzavřené mezi:

objednatelem	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo:													Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:					Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:							xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:										xxxxxxxxxxxxxxx

IČ:														67981801

a

zhotovitelem	AQUATIS a.s.

Sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel, na základě plné moci ze dne 22. 11. 2022

IČ:	46347526

DIČ:	CZ46347526

Peněžní ústav:	xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/109/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 018262A (N 138/18) (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 6. 11. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 5. 2019, dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2019, dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2020, dodatku č. 4 ze dne 23. 6.2021 a dodatku č. 5 ze dne 27. 6. 2022 upravuje takto:

1) v čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 31. 12. 2023“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 31. 12. 2025“.

2) v čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„c) bod C – b) + c) ……………………………………………….………………………… … do 30. 6. 2023“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c) bod C – b) + c) ………………………………………………………………….………… do 30. 6. 2024“.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/109/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. N 138/18 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 6. 11. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 5. 2019, dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2019, dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2020, dodatku č. 4 ze dne 23. 6.2021 a dodatku č. 5 ze dne 27. 6. 2022 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne …………………...													V Brně dne ...................................

Za objednatele  .............................................				 Za zhotovitele  .............................................

Ing. Lubomír Fojtů                                                     xxxxxxxxxxxxxx

ředitel	                  generální ředitel

Ředitelství vodních cest ČR	                    AQUATIS a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………