ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 71 – Doplnění těsnění 1NP fas.52

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Žádáme o schválení ZL, který řeší požadavek objednatele na osazení těsnění do vnějších spodních křídel oken 1NP na fasádě 52 za účelem snížení prašnosti z ulice Nábřeží Edvarda Beneše.

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 7 469Kč bez DPH Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní:

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... XXX Vedoucí projektového týmu „Strakova akademie – HTCZ +GEOSAN“ | Objednatel datum, podpis 26.5.2020 ......................................... Úřad vlády 26.5.2020 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | ........................................ Generální projektant |