ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 72 – Odpočet neprováděných prací

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: GD žádá o schválení předloženého ZL, který řeší finální odpočet neprováděných prací.

Dopad do ceny: Snížení ceny o částku 6 491 367 Kč bez DPH Viz příloha č.1

Dopad do termínu: Bez dopadu do termínu.

Ostatní:

Přílohy: Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... XXX Vedoucí projektového týmu „Strakova akademie – HTCZ +GEOSAN“ | Objednatel datum, podpis ......................................... Úřad vlády ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | ........................................ Generální projektant |