Stejnopis č.:

SMLOUVA O DÍLO

Zhotovení projektové dokumentace pro interiér podkrovních učeben, kabinetů a přilehlých místností v nově vznikajících prostorách půdní vestavby ve 4. a 5. nadzemním podlažní křídla „Zatlanka“ v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**I.**

**S M L U V N Í S T R A N Y**

**GYMNÁZIUM, PRAHA 5, NA ZATLANCE 11**

se sídlem: **Na Zatlance 1330/11, 150 00 Praha 5**

IČO: 61385271

DIČ: CZ61385271

bankovní spojení: PPF banka a.s., Mariánské nám. 2., Praha 1

číslo účtu: 2002620018/6000

zastoupeno: Mgr. Jitkou Kmentovou, ředitelkou školy

(dále jen „**objednatel**“)

a

**ATELIER RENO, spol. s ro.o.**

se sídlem: Perspektivní 225/2. 102 00 Praha 10

IČO: 45796572

DIČ: CZ45796572

zapsána: v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11553

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1941133379/0800

jednající: Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

**t a k t o:**

**II.**

### P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

Předmětem smlouvy o dílo je **vypracování projektové dokumentace pro interiér podkrovních učeben, kabinetů a přilehlých místností v nově vznikajících prostorách půdní vestavby ve 4. a 5. nadzemním podlažní části „Zatlanka“ v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11**, a to na podkladu zpracovaného projektu pro provedení stavby „Gymnázium Na Zatlance, P5 - půdní vestavba a zateplení stropu 5.NP zpracované 10/2020 Ateliérem RENO spol.s.r.o.

Projekční práce proběhnou ve dvou etapách:

**1. etapa – architektonická studie**

Zpracovaní **architektonické studie** „Interiér podkrovních učeben, kabinetů a přilehlých místností Gymnázium Na Zatlance“ s návrhem řešení interiéru a vybavení nově vznikajících podkrovních učeben, kabinetů a přilehlých místností ve 4. a  5. nadzemním podlaží Gymnázia Na Zatlance. Rozsah řešení vychází ze zpracovaného projektu pro provedení stavby „Gymnázium Na Zatlance, P5 - půdní vestavba a zateplení stropu 5.NP zpracované 10/2020 Ateliérem RENO spol.s.r.o.

Součástí architektonické studie bude:

* koncept interiéru (uspořádání interiéru, návrh počtu a rozmístění vybavení, materiálové a barevné řešení)
* výkresová část se zakreslením řešením ve všech řešených prostorách (včetně umístění koncových prvků elektro a akustických panelů)
* textová část se souhrnným popisem řešení

**2. etapa – projektová dokumentace**

Zpracovaní **projektové dokumentace** „Interiér podkrovních učeben, kabinetů a přilehlých místností ve 4. a  5. nadzemním podlaží Gymnázia Na Zatlance“ v úrovni pro provedení interiéru. Rozsah a řešení bude vycházet ze zpracované architektonické studie (1. etapa předmětu plnění).

Součástí projektové dokumentace bude:

* textová část (souhrnné řešení jednotlivých místností s popisem navrhovaného řešení)
* tabulka typizovaných mobiliářů (lavice, židle, stoly, skříně, detailní soupis jednotlivých prvků včetně počtu, materiálové a barevnostní specifikace)
* tabulka typizovaných zařizovacích předmětů (vodovodní baterie, dřezy, kuchyňské spotřebiče, detailní soupis jednotlivých prvků včetně počtu, materiálové a barevnostní specifikace)
* výkresová dokumentace s rozkreslenými atypickými truhlářskými výrobky v měřítku 1:20 (půdorysy, potřebné pohledy nebo řezy, textová část s popisem materiálového řešení a způsobu opracování)
* obrazová příloha (3D náhledy na vybrané řešené atypické truhlářské výrobky, referenční řešení)
* vizualizace vybraných místností (1x vizualizace třídy, 1x vizualizace kabinet, 1x vizualizace společenských prostor
* rozpočet (slepý výkaz výměr)/soupis vybavení

Forma odevzdání:

Veškerá dokumentace bude vyhotovena v digitální podobě (dwg, doc, xls, jpg, pdf) a v tištěné formě v počtu 3 finálních výtisků formátu A3.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení v souladu s § 44 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl

sám. Zároveň je v tomto případě povinen získat od této třetí osoby licenci ve stejném rozsahu, jakou poskytuje zhotovitel objednateli k předmětu díla touto smlouvou.

1. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele jeho zhotovením a předáním (i z části).
2. Dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.
3. Zhotovitel dále zpracuje soupis prací s podrobným popisem požadovaných standardů. Soupis prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých hlavních položek, to znamená, že v uváděném kompletu pro řemeslo je nutné specifikovat jednotlivé položky.
4. Zhotovitel plně odpovídá za úplnost zpracování soupisu prací a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Výkaz výměr musí být zpracován ve formátu .doc nebo .docx, resp. ve formátu .xml dle datového předpisu XC4 v provedení rozpisek a textů bez identifikace zpracovatele dokumentace pro výběr zhotovitele díla.
6. Zhotovitel dále zpracuje kvalifikovaný odborný odhad investičních nákladů formou zpracování položkového rozpočtu, u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku.
7. Dokumentace pro výběr zhotovitele bude zpracována a odevzdána v místě sídla objednatele.

**III.**

**SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění a jež jsou pro plnění dle této smlouvy nezbytné. Objednatel je povinen poskytnout dokumenty podle předchozí věty do 7 dnů od doručení žádosti.

1. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají vliv na možnost plnění dle této smlouvy.

**IV.**

**D O B A P L N Ě N Í**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v jednotlivých výše popsaných etapách nejpozději do:

|  |  |
| --- | --- |
| Architektonická studie | **Pět týdnů**  od podepsání smlouvy o dílo |
| Projektová dokumentace | **Deset týdnů**  po výzvě objednatele |

(dále jen „**lhůta pro dokončení**“).

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení díla zpozdí oproti původní lhůtě pro dokončení. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností zhotovitele.

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení, resp. přerušení provádění díla, způsobena porušením povinnosti určité smluvní strany, je taková smluvní strana povinna nahradit druhé smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušení provádění díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodloužením lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku vyšší mocí podle čl. IX.

Jestliže se zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek této smlouvy lhůta pro dokončení, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli spolu s popisem skutečností nebo okolností odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením lhůty pro dokončení. Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení lhůty pro dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv na prodloužení lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.

2. Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele nebo příkazníka, pokud je v záhlaví této smlouvy uveden.

4. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14 dnů k prostudování díla. Dílo bez zjevných vad a nedodělků bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla.

**V.**

**C E N A D Í L A A P L A T E B N Í P O D M Í N K Y**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky pod č.j. **VZ 2/2023** **– rozhodnutí\_1 ze dne 29. 5.** 2023 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena celkem bez DPH | 689 300,00 Kč |
| DPH | 144 753,00 Kč |
| **Cena celkem včetně DPH** | **834 053,00 Kč** |

## Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

**Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách** – daňových dokladech název veřejné zakázky.

Zpracování projektové dokumentace (díla) je rozčleněno na etapy a každá etapa sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:

I. etapa – architektonická studie

|  |  |
| --- | --- |
| Cena architektonické studie bez DPH | 196 700,00Kč |
| DPH | 41 307,00 Kč |
| **Cena architektonické studie**  **celkem včetně DPH** | **238 007,00 Kč** |

II. etapa – projektová dokumentace

|  |  |
| --- | --- |
| Cena projektové dokumentace bez DPH | 492 600,00 Kč |
| DPH | 103 446,00 Kč |
| **Cena projektové dokumentace celkem včetně DPH** | **596 046,00 Kč** |

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ

- údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ

- evidenční číslo daňového dokladu

* + - bankovní spojení zhotovitele
    - datum vystavení daňového dokladu

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- rozsah a předmět fakturovaného plnění

* + - číslo smlouvy
    - název zakázky a název etapy
    - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
    - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
    - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

4. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: *Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11; Na Zatlance1330/11, 150 00 Praha 5.*

5. Splatnost faktur činí minimálně 21 dní od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**VI.**

**O D P O V Ě D N O S T Z A V A D Y**

1. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, a to zejména, že dílo je možné realizovat, pokud by během realizace stavby bylo zjištěno, že projektové dílo má vady a stavbu není možné v souladu s projektovou dokumentací provést, je povinen zhotovitel odstranit vady díla a to bezplatně. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.
5. Pokud zhotovitel vady neodstraní do 60-ti dnů, dává zhotovitel jako autor díla (podléhá-li dílo autorskému právu) objednateli výslovný souhlas aby odstranění vad díla zadal jinému subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli uplatňoval jakékoliv finanční či jiné náhrady v souvislosti se svými autorskými právy. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.

**VII.**

**S M L U V N Í P O K U T Y**

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kčza každý den prodlení každého jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.
2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě maximálně 30-ti dnů od písemně oznámené výzvy k odstranění vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč z ceny vadného samostatně fakturovaného dílčího plnění za každou vadu a den prodlení. Oznámením reklamace se rozumí doručení písemné výzvy, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

3. Za prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny autorského dozoru a autorského dohledu, a to za každý započatý den, v němž bude toto prokazatelné neplnění výkonu činnosti autorského dozoru trvat.

4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VII. odst. 1, 2, 3 a 4 je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení této smlouvy specifikovaného v ustanovení čl. VII.  odst. 1,2, 3 a 4, a to na účet objednatele.

7. Ustanovením čl. VII. o smluvní pokutě není dotčeno právo zadavatele domáhat se náhrady škody.

**VIII.**

**Z Á R U Č N Í D O B A**

1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli.
2. Zhotovitel poskytne záruky na dílo po dobu 5 let od předání a převzetí díla objednatelem.

**IX.**

**V Y Š Š Í M O C**

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

**X.**

**O D S T O U P E N Í O D S M L O U V Y**

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

1. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
2. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.
3. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

d) nastane-li vyšší moc uvedená v článku IX. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

1. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
2. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
3. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 2 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem uvedeným v čl. XIV*.* Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

11. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy ke dni zániku smlouvy).

**XI.**

**Z V L Á Š T N Í U J E D N Á N Í**

1. V ceně jednotlivých etap projektové dokumentace je i zvětšení rozsahu oproti předpokládaným investičním nákladům stavby v případě nárůstu nákladů do 20 % a v případě kdyby došlo ke změně plnění předmětu díla, který je vymezen v čl. II.
2. V zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele budou stanoveny pouze parametry materiálů a výrobků, ale ne výrobce nebo dodavatel.

**XII.**

**O S T A T N Í U J E D N Á N Í**

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými ČSN a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
3. V průběhu zpracování jednotlivých etap projektové dokumentace bude zhotovitel svolávat schůzky k projednání návrhu řešení za účasti objednatele. Ze schůzek budou vyhotoveny zápisy. Návrhy řešení budou objednatelem vždy odsouhlaseny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti ve výši pojistného krytí *5. 000 000,-* Kč (kopie pojistné smlouvy je v příloze této smlouvy).
5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby archivovat způsobem a po dobu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**XIII.**

**P R O V Á D Ě N Í D Í L A**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. Oprávněné osoby objednatele:
2. ve věcech smluvních: Jitka Kmentová
3. ve věcech technických: Daniel Moravec

2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby. Oprávněné osoby zhotovitele:

1. ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti
2. ve věcech technických: Ing. Jaroslav Malina, jednatel společnosti

**XIV.**

**U S T A N O V E N Í O D O R U Č O V Á N Í**

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

**XV.**

# Z V L Á Š T N Í U J E D N Á N Í O Z Á N I K U S M L O U V  Y

Smluvním stranám je na vůli ujednat si zánik závazku, aniž bude zřízen závazek nový.

**XVI.**

#### A U T O R S K Á P R Á V A

1. Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází převoditelná autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů v níže uvedeném rozsahu na objednatele, a to dnem úspěšného předání a převzetí díla. Svolení k užití díla pro účely přípravy a realizace obdobných zakázek, které bude objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí bezvadného díla, uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní.
2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo:
3. ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla, a to
4. pro zhotovení dokumentace pro výběr a výběr dodavatele zakázky,
5. pro účely provedení dodávky samé, a to v celku nebo v části,
6. pro uvedení interiéru do provozu a užívání,
7. nebo dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy,
8. užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči maketě,
9. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá objednateli společně s dokončenou dokumentací. V případě uplatnění jakýchkoliv nároků třetích osob vůči objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli bezplatně veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, vyplývající z úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši.
10. Zhotovitel poskytuje objednateli právo užít dílo v celém rozsahu. Toto právo užití se vztahuje i na jakékoliv změny předmětného díla realizované jiným zhotovitelem. Objednatel ani jiný zhotovitel není povinen tato převoditelní práva využít.
11. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této smlouvě.

**XVII.**

**Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Registru smluv, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o Registru smluv) zajistí Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11.

Přílohy:

1. Kopie pojistné smlouvy kryjící odpovědnost za škody způsobené při výkonu činnosti
2. Půdorysy prostor dotčených předmětem zakázky

V Praze dne: 1. 6. 2023 V Praze dne: 1. 6. 2023

………………………………. ……………………………….

objednatel zhotovitel