Příloha č. 3 smlouvy o dílo č. CNV006/KUZ/SD 01

##### Podmínky stavební připravenosti

stavební a termínová připravenost

a) předání staveniště 						k termínu 20. 7. 2016

  - vymezeny a vyhrazeny přístupové cesty

  - připraveny napojovací místa el. energie, vody

  - umožněn přístup k sociálnímu zařízení

  - připraveny venkovní zpevněné plochy u příjezdové komunikace

b) stavební připravenost objednatele strojovny vzduchotechniky a chlazení pro montáž rozvodů chlazení a elektroinstalace										                                                          k termínu 20. 7. 2016

c) MaR a silnoproud pro zprovoznění VZT          	                      k termínu  27.7.2016

  - funkční elektroinstalace a MaR pro VZT

Poznámka: Termíny uvedené v této příloze budou aktualizovány současně s aktualizací harmonogramu stavby schválenou oběma smluvními stranami. Termíny odstávek budou upřesněny operativně na základě aktuálního stavu programu operačních sálů prostřednictvím kontaktní osoby objednatele.