**Smlouva o dílo**

níže vedeného roku, měsíce a dne uzavřeli níže uvedené smluvní strany

1. **Objednatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v .i.**

se sídlem Hudcova 296/70, Brno - Medlánky, 621 00

IČ: 000 27 162

DIČ: CZ00027162

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený : MVDr. Martinem Faldynou, Ph.D., ředitelem  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

**2. Zhotovitel : Kohn a Daněk elektro , sdružení podnikatelů**

Pavel Kohn se sídlem xxxxxxxxxxxxxxx

IČ : 1877 2765

DIČ : CZ 630130 0797

Jiří Daněk se sídlem xxxxxxxxxxxxxxx

IČ : 4631 4415

DIČ : CZ 630620 2100

Zastoupený ve věcech smluvních a technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zúčastněné strany se považují po vzájemné dohodě jak za oprávněné, tak za povinné.

# Předmět plnění

* 1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provést pro objednatele dílo spočívající úpravě řídicího systému měření a regulace v objektu mikrobiologické laboratoře (MBL3) pro řízení přetlaků v prostoru u VZT 1, VZT1.1 a VZT3 dle dokumentace v příloze této smlouvy (Technická zpráva včetně schématu).
  2. Objednatel má právo stanovit četnost Kontrolních dnů, obvykle 1x za týden. Pokud to vyžadují okolnosti provádění díla, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod., může Objednatel rozhodnout o častějším konání Kontrolních dnů. Pokud takto Objednatel rozhodne, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
  3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele, e-mailem nejméně 5 dnů před zakrytím nebo v zápise z kontrolního dne, ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, výjimečně vyzvat telefonicky. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
  4. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla dle čl. 4 této Smlouvy.

1. **Termín plnění** 
   1. Dílo bude prováděno od 17. 7. 2023 do 18. 8. 2023.
   2. Montážní práce budou ukončeny do 4. 8. 2023
   3. Do 18. 8. 2023 bude provedeno oživení a zaregulování.
   4. Dodržení konečného termínu je podmíněno součinností Objednatele.
2. **Místo plnění a předání díla**
   1. Místem plnění je Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 296/70, Brno – Medlánky, 621 00, budova mikrobiologické laboratoře
   2. Místem plnění je Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno, budova mikrobiologické laboratoře MBL3
   3. V průběhu akce se budou konat kontrolní dny, ze kterých bude pořízen záznam a fotografie zakrytých částí díla.
   4. Zhotovitel je povinen dílo, které je zhotoveno bez vad a nedodělků převzít.
   5. V případě, že dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užití díla, je Objednatel povinen dílo převzít, zaznamenat vady a nedodělky a stanovit Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění.
   6. O předání díla bude sepsán a oběma stranami podepsán Předávací protokol.
3. **Cena**
   1. Cena za zhotovení díla se sjednává na částku Kč 193 080,--Kč bez DPH.
   2. Po zhotovení díla je Zhotovitel povinen vystavit konečnou fakturu – daňový doklad, který bude obsahovat všechny zákonem požadované náležitosti a předán do 3dnů po předání díla. Přílohou faktury je Předávací protokol.
   3. Lhůta splatnosti konečné faktury je stanovena do 14ti dnů od doručení Objednateli a bude uhrazena převodem na účet zhotovitele.
4. **Smluvní pokuta**
   1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním svých povinností nedodržením termínu. Objednatel je oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den po prodlení, maximálně však do výše ceny díla.
   2. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s placením Faktur Zhotoviteli za řádné plnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. **Společná ustanovení**
   1. Zhotovitel se zavazuje respektovat a dodržovat pokyny Objednatele.
   2. V průběhu provádění díla zajisti Zhotovitel bezpečnost všech osob, dílo provádějících, v souladu s legislativou ČR týkající se bezpečnosti práce.
   3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytované činnosti.
   4. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN) a v souladu s předpisy, které se vztahují k plnění Zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců použitých materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
   5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací zakázky, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
   6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro řádnou realizaci díla.
   7. Smluvní strany se zavazují vzájemné se informovat o změně kontaktních údajů.
6. **Závěrečná ustanovení**
   1. Tato smlouva je podepsána elektronicky a je vyhotovena v jednom originále.
   2. Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
   3. Smluvní strany berou na vědomí povinnost uveřejnění dohody podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv platném znění. Zveřejnění provede Objednatel
   4. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran občanským zákoníkem.
   5. Jakékoliv změny a dodatky této Smlouvy jsou možné jen formou písemných a oboustranně podepsaných dodatků.
   6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všech smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
   7. Připojením svých podpisů smluvní strany stvrzují, že bezvýhradně souhlasí s obsahem této smlouvy.
   8. Přílohou této smlouvy je technická zpráva a cenová nabídka

V Brně dne: V Brně dne:

…………………………………... …………………………………...

Objednatel Zhotovitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx