Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo č. sml. objednatele 2023-00143

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník (dále jen OZ) mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem:	 	Město Strakonice

zastoupené: 		Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

se sídlem: 		Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

IČO:			00251810

DIČ:    		CZ 00251810

bankovní spojení:  	ČSOB, a.s.

č.účtu: 			182050112/0300

tel.: 			380 711 674

a

Zhotovitelem:		PV STAV eu s.r.o.

zastoupeným:		Bc. Petrem Velhartickým, jednatelem - společnosti

se sídlem:		Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice

IČO:			26070464

DIČ:			CZ26070464

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX

tel.:			XXXXXXXXX

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku: Stavbyvedoucí: Petr Velhartický, tel. č.: +420 605 758 839

t a k t o :

1. Předmět plnění

- Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 2023-00143 (dále jen Smlouvy) je úprava předmětu plnění dle článku II., spočívající v realizaci víceprací a méněprací, vzešlých z detailního průzkumu stavu na stavbě a dle dodatečného požadavku objednatele. Na základě těchto skutečností dochází k úpravě  termínu dokončení díla dle článku VI. Smlouvy, který se mění v odst 1. Obě smluvní strany se tedy dohodly takto:

VI.

Doba provádění díla

5.1.)  Konečný termín pro dokončení díla (předání a převzetí díla):

- Bazén dětský (Rumpál) do 09.07.2023 (původní termín do 15.06.2023)

- Bazén dětský (Rumpál) – dokončení montáže dvoj skluzavky do 31.8.2023

- Bazén dětský (Rumpál) – doložení dokladové části a certifikace ke dvoj skluzavce

Do 30.9.2023

2.   Ostatní články Smlouvy se nemění.

3.   Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech majících povahu      
      originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.  Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

5.  Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří  
      předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
      zákoník.

6.   Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 28.6.2023 pod  číslem  usnesení 1074/2023 .

Ve Strakonicích dne  30.6.2023			03.07.2023

---------------------------------------			---------------------------------------

zhotovitel                                                                      objednatel