Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele:	138/2023

Název díla:

„VD Nechranice, bezpečnostní přeliv – sjezd do koryta“ – studie proveditelnosti

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO:					       70889988

DIČ:		       CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Sweco a.s.

sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

IČO:	26475081

DIČ:	CZ26475081

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Tento dodatek se uzavírá z důvodu zpoždění geodetického zaměření prostoru skluzu z důvodu zvýšených odtoků skluzem a z důvodu časového vytížení na straně objednatele.

Původní znění:

#### Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							              nejpozději do   31.05.2023

- předání a převzetí kompletní SP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):               1 měsíc po schválení v investiční komisi

Nové znění:

Termín provedení díla:

a)	zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)	dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do   31.07.2023

c)	předání a převzetí kompletní SP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):               1 měsíc po schválení v investiční komisi

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:				           v Praze dne:

…………………………………..                                …………………………………

investiční ředitel					místopředseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik	 			Sweco a.s.

za objednatele 					za zhotovitele

…………………………………….

členka představenstva

Sweco a.s.

za zhotovitele