**Smlouva o dílo**

níže vedeného roku, měsíce a dne uzavřeli níže uvedené smluvní strany

1. **Objednatel:** **Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.**

se sídlem Hudcova 296/70, Brno - Medlánky, PSČ 621 00

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 000 27 162

DIČ: CZ00027162

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

1. **Zhotovitel: CLIMFIL BRNO, s.r.o.**

 Se sídlem Jiráskova 225/21, 602 00 Brno

IČ: 25336118

DIČ: CZ25336118

Zastoupený ve věcech smluvních xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

Zúčastněné strany se považují po vzájemné dohodě jak za oprávněné, tak za povinné.

# Předmět plnění

* 1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provést pro objednatele dílo spočívající v úpravě potrubních tras a doplnění regulátorů průtoku vzduchu, v objektu mikrobiologické laboratoře (MBL3) pro řízení přetlaků v prostoru u VZT 1, VZT1.1 a VZT3 dle dokumentace v příloze této smlouvy (Výpis výrobků a prací).
	2. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla dle čl. 4 této Smlouvy.
	3. Objednatel má právo stanovit četnost Kontrolních dnů, obvykle 1x za týden. Pokud to vyžadují okolnosti provádění díla, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod., může Objednatel rozhodnout o častějším konání Kontrolních dnů. Pokud takto Objednatel rozhodne, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
	4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele, e-mailem nejméně 5 dnů před zakrytím nebo v zápise z kontrolního dne, ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, výjimečně vyzvat telefonicky. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
1. **Termín plnění**
	1. Dílo bude prováděno od 17. 7. 2023 do 4. 8. 2023.
	2. Dodržení konečného termínu je podmíněno součinností Objednatele.
2. **Místo plnění a předání díla**
	1. Místem plnění je Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 296/70, Brno - Medlánky, budova mikrobiologické laboratoře MBL3
	2. V průběhu akce se budou konat kontrolní dny, ze kterých bude pořízen záznam a fotografie zakrytých částí díla.
	3. Zhotovitel je povinen dílo, které je zhotoveno bez vad a nedodělků převzít.
	4. V případě, že dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užití díla, je Objednatel povinen dílo převzít, zaznamenat vady a nedodělky a stanovit Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění.
	5. O předání díla bude sepsán a oběma stranami podepsán Předávací protokol.
3. **Cena**
	1. Cena za zhotovení díla se sjednává na částku 141.880,- Kč bez DPH.
	2. Po zhotovení díla je Zhotovitel povinen vystavit konečnou fakturu – daňový doklad, který bude obsahovat všechny zákonem požadované náležitosti a předán do 3dnů po předání díla. Přílohou faktury je Předávací protokol.
	3. Lhůta splatnosti konečné faktury je stanovena do 14ti dnů od doručení Objednateli a bude uhrazena převodem na účet zhotovitele.
4. **Smluvní pokuta**
	1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním svých povinností nedodržením termínu. Objednatel je oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den po prodlení, maximálně však do výše ceny díla.
	2. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s placením Faktur Zhotoviteli za řádné plnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. **Společná ustanovení**
	1. Zhotovitel se zavazuje respektovat a dodržovat pokyny Objednatele.
	2. V průběhu provádění díla zajisti Zhotovitel bezpečnost všech osob, dílo provádějících, v souladu s legislativou ČR týkající se bezpečnosti práce.
	3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytované činnosti.
	4. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN) a v souladu s předpisy, které se vztahují k plnění Zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců použitých materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
	5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací zakázky, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
	6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro řádnou realizaci díla.
	7. Smluvní strany se zavazují vzájemné se informovat o změně kontaktních údajů.
6. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tato smlouva je podepsána elektronicky a je vyhotovena v jednom originále.
	2. Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
	3. Smluvní strany berou na vědomí povinnost uveřejnění dohody podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv platném znění. Zveřejnění provede Objednatel
	4. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran občanským zákoníkem.
	5. Jakékoliv změny a dodatky této Smlouvy jsou možné jen formou písemných a oboustranně podepsaných dodatků.
	6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
	7. Připojením svých podpisů smluvní strany stvrzují, že bezvýhradně souhlasí s obsahem této smlouvy.
	8. Přílohou této smlouvy je Výpis výrobků a prací a Cenová nabídka

V Brně dne: V Brně dne:

…………………………………... …………………………………...

Objednatel Zhotovitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

 xxxxxx xxxxxxx