Smlouva č. 1/2023

Smlouva o dílo

Oprava střechy školní kuchyně při SŠ České Velenice, Revoluční 220

Článek I.

# Smluvní strany

- Střední škola, České Velenice, Revoluční 220

na adrese:			Revoluční 220, 378 10 České Velenice

zastoupený:			RNDr. Milenou Elsterovou, ředitelkou

IČO:					14450917

bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:			602013319/0800

kontaktní osoby:		              Olga Hrušková

telefon, fax, e-mail:		773 444 576, 384 795 511, ohruskova@sscv.cz

dále jen „objednatel“

- Petr Daněk - Izolace

trvalé bydliště / sídlo:		Rapšach 115, 378 07 Rapšach

IČO:			40724352

DIČ:			CZ7204271734

zapsán v živnostenském rejstříku v Táboře pod č.j. ŽÚ/1276/97/JV

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon, e-mail:		381 581 716, 603 508 051, danek.strechy@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Základní ustanovení

- Tento smluvní vztah se posuzuje dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující smlouvu o dílo.

- Zhotovitel je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.

- Článek III.

- Předmět smlouvy

- Předmětem plnění je oprava střechy školní kuchyně v budově Střední školy, České Velenice, Revoluční 220.

- Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

- Zhotovitel provede dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

Článek IV.

Vlastnictví

- Vlastníkem zhotoveného předmětu smlouvy je objednatel.

- Za škody vzniklé na prováděném díle nese zodpovědnost až do převzetí díla nebo jeho části objednatelem zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

- Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení provedeného díla a náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek V.

Místo plnění

Místem plnění je Střední škola, České Velenice, Revoluční 220, budova školní kuchyně Revoluční 220.

Článek VI.

Doba plnění

- Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 25. srpna 2023.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Článek VII.

Cena díla

- Cena je stanovena dohodou smluvních stran a je platná až do doby ukončení platnosti smlouvy

- Cena celkem je stanovena takto:

- Cena celkem bez DPH:	361 500 Kč

- DPH (sazba 21 %):		  75 915 Kč

- Cena celkem včetně DPH:	437 415 Kč

- Smluvní cenu lze změnit pouze v případě, kdy dojde ke změnám právních předpisů majících vliv na změnu ceny, a to pouze v případě změny sazeb DPH. O této změně ceny musí být sepsán dodatek ke smlouvě.

- V provedení díla jsou zahrnuty zejména náklady zhotovitele pro veškeré nutné a nezbytné práce a dodávky, náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

Článek VIII.

Platební podmínky

- Zhotovitel má právo požadovat zaplacení zálohy na materiál (max. 50 % z nabídkové ceny).

- Zhotovitel je oprávněn neprodleně po řádném předání celého díla vystavit daňový doklad 100% výši ceny díla stanoveného v čl. VII bod 2 této smlouvy, kde datum předání celého díla je datem zdanitelného plnění.

- Lhůta splatnosti daňového dokladu činí 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

- Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.

- V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

- Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu.

- Požadavky na méněpráce nebo vícepráce vyvolané objednatelem uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemnou formou. Případné omezení či zvýšení rozsahu díla bude provedeno změnou smlouvy, a to formou dodatku ke smlouvě.

- Zhotovitel je oprávněn více či méněpráce realizovat teprve po jejich písemném odsouhlasení oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Práce vyplývající ze skutečností uvedených v předchozích odstavcích budou pro účely fakturace oceněny zhotovitelem, a to pouze v případě, že práce a dodávky nebudou v již oceněném rozpočtu zhotovitele obsaženy. O výsledné částky, které vyplynou z tohoto ocenění, bude v souladu se zákonem formou dodatku ke smlouvě snížena nebo zvýšena cena sjednaná ve smlouvě.

- Článek IX.

- Jakost díla

- Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady v přiměřené lhůtě, ne kratší než 15 dní, písemně určené objednatelem.

Článek X.

Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

- Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen zajistit zhotovitel.

- Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny vyjma případu, kdy objednatel provedení takových víceprácí dodatečně písemně schválí.

Článek XI.

Předání díla

- Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

- Článek XII.

- Záruční podmínky a vady díla

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

- Délka záruky činí 24 měsíců.

- Před uplynutím sjednané záruční lhůty se zhotovitel zavazuje odstranit případné vady, které se vyskytnou v rámci níže uvedených lhůtách a za podmínek sjednaných pro záruční vady.

- Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.

- Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

- Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně formou předávacího protokolu.

- V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v § 2618 a § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek XIII.

Závěrečná ujednání

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.

- Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení smluvní straně. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy, případně tuto vypovědět za podmínek stanovených v občanském zákoníku.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží každý jedno vyhotovení.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zápisu do Registru smluv.

| V Českých Velenicích dne 26. 6. 2023 | V Českých Velenicích dne 26. 6. 2023 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Objednatel: |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| Petr Daněk: | RNDr. Milena Elsterová, ředitelka školy |

Příloha: Nabídka zhotovitele