**SMLOUVA O DÍLO**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:**  jméno, příjmení/název:  **Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11**  IČO: 60433299  DIČ: CZ60433299  sídlo: Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8  (dále jen jako „**Objednatel**“) | **Zhotovitel:**  jméno, příjmení/název:  **HEROLD - dětský svět a zahrada s.r.o.** IČO:  02851270  DIČ: CZ02851270  sídlo: Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora  (dále jen jako „**Zhotovitel**“) |

Uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

**SMLOUVU O DÍLO**

**Článek I.**

**Vymezení předmětu plnění**

**Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště**

**(adresa: Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8)**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž dle položek, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 (**cenová nabídka 22NA00298)** a s touto smlouvou tvoří její nedílnou součást. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu dle Čl. II. této smlouvy.

2. Veškeré dodané prvky budou splňovat normu EN 1176 pro vybavení dětských hřišť.

**Článek II.**

**Cena a platební podmínky**

1. Cena díla

**Cena v Kč bez DPH: 376 230,58 Kč**

**DPH 21%: 79 008,42 Kč**

**Cena v Kč** **včetně DPH 21%: 455 239,- Kč**

Tato cena je cenou maximálně přípustnou.

2. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli 100% ze smluvní ceny po předání. Lhůta pro uhrazení činí 14 dní po předání díla.

**Článek III.**

**Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést **dílo do 31.8.2023.**

Při zásahu vyšší moci (nepřízeň počasí, klimatické podmínky, živelné pohromy aj.), která znemožní montáž v daném termínu, objednatel umožní zhotoviteli dokončit zakázku v náhradním daném termínu a zhotovitel je povinen zakázku dokončit v náhradním termínu, aniž by požadoval penalizaci.

2. Výjezd montážních pracovníků se neuskuteční v případě nepříznivé předpovědi v dané lokalitě. (dle předpovědi ČHMÚ)

**Článek IV.**

**Povinnosti objednatele**

Objednatel je povinen opatřit a předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:

1. před samotnou výstavbou dodat potvrzení, že na uvedeném pozemku nejsou vedeny žádné inženýrské sítě. Samotný situační plán vedení inženýrských sítí, bude objednatelem dodán ještě před zahájením samotných prací.

d) prověření prostupnosti terénu, alespoň ve třech místech uvažované instalace, do hloubky 60 cm.

**Článek V.**

**Místo plnění**

Místem plnění je prostor určený objednatelem. Prostor bude předán a zpřístupněn montážní firmě.

**Článek VI.**

**Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní**

Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přecházejí poměrně na objednatele zaplacením sjednané ceny.

**Článek VII.**

**Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla: dílo bude po dobu 24 měsíců způsobilé k danému účelu a zachová si po tuto dobu stanovenou jakost, čímž se rozumí, že dílo bude mít vlastnosti určené v projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel připouští platnost prodloužené záruky v trvání **60 měsíců**, která je platná, jsou-li ze strany objednatele dodržena pravidla pro správu a údržbu díla, tedy pravidelné revizní kontroly a běžná údržba. Myšleno pravidelná obnova nátěru, kontrola a dotažení spojů s řádným vedením revizní knihy.

Revizní kontrola bude provedena revizním technikem, kterého si zvolí objednatel.

**Článek VIII.**

**Splnění závazku zhotovitele**

1. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 5 dní předem k jeho předání a převzetí v místě plnění.

2. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přijímá a pokud jej nepřijme, uvede důvody.

**Článek IX.**

**Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané pro předání jednotlivých objektů dle Čl. III odst. 1 této smlouvy, platí objednateli za prodlení vždy smluvní pokutu ve výši 0,01%,- Kč z ceny díla za každý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury, hradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

**Článek X.**

**Ostatní ujednání**

1. Přílohou této smlouvy je montážní průvodce (Příloha č.…), který specifikuje připravenost terénu pro úspěšnou instalaci hřiště.

2. Vícepráce mohou být účtovány pokud:

* montážníkům nebude umožněn příjezd malým nákladním autem do 3,5 t, do 5 m od místa instalace.
* V případě ztížení montážních prací (svažitý terén, skála, kameny, kořeny, navážka, spodní voda, nedomluvené demontáže,…)
* V důsledku problémů s terénem, kdy budou montážní práce přesunuty na další pracovní den, hradí objednatel tento další výjezd montážních pracovníků paušálně 8 640.- bez DPH.

- Konečná cena víceprací bude stanovena na místě po dohodě s montážníky a zapsána do předávacího protokolu.

3. Úprava zeleně není v ceně rozpočtu.

**Článek XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.

3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou formou a po jejich oboustranné dohodě.

3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedné.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze   dne 15.6.2023    ................................................  Objednatel | V Kutné Hoře  dne 22.6.2023  ................................................  Zhotovitel |