S M L O U V A    O    D Í L O

oprava fasády prostoru pro workoutové hřiště

uzavřena podle ustanovení § 2623 – 2630 Občanského zákoníku

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Gymnázium , Praha 8, U Libeňského zámku 1

Sídlo: U Libeňského zámku 1, Praha 8, 180 00

IČ: 61387509

Zastoupena: RNDr. Františkem Kosinou – ředitelem školy

Tel. 737 161 111

kosina@gulz.cz

Registrace: Příspěvková organizace od 1. 1. 2001 rozhodnutím MŠMT ČR č. j.   34012/2000-14
v působnosti hl. m. Prahy, zapsaná v Rejstříku škol REDIZO 600005933, zapsaná v RARIS 
IČ 61387509.

(dále jen "objednatel")

a

Cenema s.r.o.

Sídlo: Celniční 1050/9, Praha 9 Hloubětín 198 00

IČ: 29058864

Zastoupena: Pavlem Černým

Tel. 608 410 420

cenema@email.cz

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   D Í L E

Název díla: „Oprava fasády prostoru pro workoutové hřiště Gymnázium, Praha 8,

U Libeňského zámku 1“

II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele opravu fasády prostoru pro workoutové hřiště v rozsahu položkového rozpočtu za podmínek dohodnutých touto smlouvou.

2.  Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá zhotovitel objednateli stejně, jako by je provedl sám.

3.  Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, na jehož základě byla stanovena celková cena díla.

4.  Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

5. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě dohody mezi objednatelem 
a zhotovitelem ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena, a to písemným dodatkem této smlouvy.

III.

D O B A   P L N Ě N Í

1.  Práce na díle budou zahájeny dne 10.7.2023

2.  Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 25.8.2023

IV.

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

1.  Celková cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena konečná a nejvýše přípustná a činí:

98.967,- Kč bez DPH

DPH 20.783,- Kč

Cena celkem včetně DPH    119.750,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2.  Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována formou 30-ti denního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele.

3.  Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 14 dní ode dne jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

4. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců.

6. Zhotovitel je povinen vystavit závěrečnou fakturu nejpozději do 30-ti dnů od závěrečného protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

V.

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I   O B J E D N A T E L E

1. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou 
a obvyklým standardem.

2. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

VI.

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Provedené práce a dodávky musí splňovat střední jakost (§ 1915 Občanského zákoníku a 2113 – 2117).

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.

VII.

P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A

1. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 5 dní před zahájením předávacího řízení.

2. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat skutečný termín předání a soupis případných drobných vad.

3. Dnem podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.

4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

6. Záruční lhůta za jakost je dohodou stanovena v délce 36 měsíců.

VIII.

O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele.

3. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby.

IX.

S M L U V N Í   P O K U T Y

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. Bude-li objednatel v prodlení s placením ceny nebo jakékoli platby dle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý den prodlení, nejvýše však 5 % ceny celého díla.

X.

O D S T O U P E N Í   O D   S M L O U V Y

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a)  	na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek,

b) 	druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) 	dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

2. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XI.

###### O S T A T N Í     U J E D N Á N Í

1. Vlastníkem díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti 
a ochraně života a zdraví pracovníků.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XII.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

- Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.

- Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel
a 1 zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

- Obě smluvní strany se budou řídit obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1.

Přílohy:

č.1	Rozpočet (cenová nabídka zhotovitele)

V Praze dne 3. 7. 2023                  		           		V Praze dne 10. 7. 2023

.......................................			            	.......................................

RNDr. František Kosina, v. r.                                                     Pavel Černý, v. r.

objednatel                                                                   	         zhotovitel