### DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR /SOD/001055/2023/Zam, SMOL/ODUR/109C/32/2023/ZF

### na provedení díla

„L06 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok ve Vlkově ul. v Olomouci“

| Číslo dodatku zhotovitele: k SOD č. | Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/91/2023/ZF k SOD č. SMOL/ODUR/109C/32/2023/ZF, ODUR/SOD/001055/2023/Zam |
| --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| Mgr. Miroslava Ferancová , náměstkyně primátora statutárního města Olomouce |
| tel.: | ……………. | e-mail: ………………………….. |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl |
| tel.: | ……………. | e-mail: ………………………….. |
| ……………., vedoucí oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor do-pravy a územního rozvoje MMOl |
| tel.: | ……………. | e-mail: ………………………….. |
| ……………., stavební technik odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové správy a údržby komunikací |
| tel.: | ……………. | e-mail: ………………………….. |
| Bankovní spojení: …………….. |
| číslo výdajového účtu: ……………. |

| 2. Zhotovitel: | PONVIA CONSTRUCT s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Charváty 9, 783 75 Charváty |
| IČ: | 04381823 | DIČ: | CZ04381823 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Ostravě |
| pod sp. zn. C63282 |
| ID datové schránky: v978pbf |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti |
| tel.: | ……………. | e-mail: ………………………….. |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce: |
| Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti |
| tel.: | ……………. | e-mail: ………………………….. |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): |
| Ing. Ladislav Ploc, výrobní ředitel |
| tel.: | ……………. | e-mail: ………………………….. |
| Bankovní spojení: …………….. |
| č. účtu: …………….. |

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR /SOD/001055/2023/Zam, SMOL/ODUR/109C/32/2023/ZF ze dne 3. 4. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu plnění z 12 týdnů na 15 týdnů v souladu s Oznámením změny č. 1 a o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 2.869.224,10 Kč bez DPH, tj. 3.471.761,16 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

se mění následovně:

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 3.154.881,43 Kč bez DPH, tj. 3.817.406,53 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

- Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „L06 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok ve Vlkově ul. v Olomouci“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

- Čl. IV. Termín a místo plnění odst. 1 písem. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

c) dokončení díla: do 15 týdnů od zahájení stavebních prací

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1 a Změnového listu č. 1.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc | ……………..……………………. Ing. Aleš Semotam jednatel společnosti |