DODATEK číslo 1. smlouvy o dílo č.  SML/0113/2023/MH

uzavřené dne 15. 6. 2016 dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) pro stavbu:

- , Výstavba odstavných ploch v místní části Chořelice - Litovel

“

Smluvní strany:

- Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138; DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: tel.: 585 153 135, fax: 585 153 136,

e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: objednatel,

na straně jedné a

LOREKA czech s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl 43267, vložka C

se sídlem:	Hněvotín 158, 783 47 Hněvotín

IČ:	27843181

DIČ: 	CZ27843181

Zastoupené: 	Milanem Oračkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 	ČSOB - Olomouc, č. ú. 290837107/0300

Tel. / fax spojení:	775 084 247

e-mail: 	info@lorekaczech.cz

dále jen: zhotovitel

Uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě:

1.	článek III. Doba PLNĚNÍ, HARMONOGRAM a místo plnění se mění následovně:

  - Dodavatel provede dílo v následujících termínech:

Předpokládaný termín zahájení stavby:	            01.04.2023

Termín ukončení stavby:				31.05.2023

Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem smlouvy a dále protokolárním předáním staveniště Dodavateli a ukončeno bude v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

Jestliže dodavatel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i zaplatit v dřívějším nabídnutém termínu.

Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

- Místem plnění je: Litovel-místní část Chořelice

2.  ČLÁNEK IV. CENA DÍLA SE MĚNÍ NÁSLEDOVNĚ:

  - Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:	1.357.507,- Kč

Celková cena s DPH 21%:	                       1.491.938,20 Kč

V ostatním zůstává smlouva č. SML/0113/2023/MH ze dne 12.04.2023 nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 se stává podpisem zástupců obou smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že s Dodatkem souhlasí, že předmět Dodatku je možný, že dodatek ke smlouvě byl učiněn určitě a srozumitelně a vyjadřuje jejich pravou, a svobodnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Detailní rozpis ceny – položkový rozpočet „. Tento Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města, konaném 1.6.2023.

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou níže uvedené přílohy

Přílohy:

1/ Změnový rozpočet

Objednatel: 						      Zhotovitel:

V Litovli dne:	                                  		                  V Hněvotíně dne:

_____________________________	_____________________________

Město Litovel	LOREKA czech, s.r.o.

Viktor Kohout	 Milan Oračko

starosta města	jednatel