SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PODLAHÁŘSKÝCH PRACÍ

dle ust. 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 sb., občanského zákoníku

- Smluvní strany

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc – Nová Ulice

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892,

právní forma:	příspěvková organizace

zastoupená:	doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

na straně jedné, dále ve smlouvě jako „objednatel“

a

Stavona Olomouc s.r.o.

- se sídlem: Chválkovická 218/52, Olomouc

IČ: 25877488

DIČ: CZ25877488

č. účtu: 35-0785100297/0100, vedený u KB Olomouc a.s.

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném V Ostravě, vložka 24020

zastoupená: Ivo Nápravníkem, Jednatel /funkce/

na straně druhé, dále ve smlouvě jako „zhotovitel“,

společně v textu též „smluvní strany“, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o poskytování služeb

(dále jen „smlouva“):

- Úvodní ustanovení

Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Podlahářské práce ve FNOL 2017“, interní evidenční číslo VZ-2017-000272. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce.

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu smlouvy postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

- Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele na základě jeho objednávek podlahářské práce stanovené objednatelem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět plnění“ nebo „dílo“).

Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla dle této smlouvy a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k plnění předmětu smlouvy nezbytné. Bude-li součástí předmětu smlouvy poskytnutí plnění, k němuž je nezbytné převedení vlastnického či jiného práva, garantuje zhotovitel, že takové plnění poskytuje se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání objednatelem. Součástí takového plnění je uvedení do provozu.

- Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto období:

- Začátek realizace:   01. 06. 2017

- Konec realizace:      31. 05. 2019

Poskytovatel je povinen realizaci díla dle této smlouvy poskytovat vždy k jednotlivým požadavkům objednatele, nejpozději však do 10 pracovních dnů, v urgentních případech do 2 pracovních dnů od vznesení požadavku formou objednávky odeslané prostřednictvím emailové schránky na adresu napravnik@stavonaolomouc.cz , nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Podmínkou dodržení těchto lhůt je poskytnutí součinnosti objednatele (umožnění přístupu do objektů a místností).

Místem plnění jsou jednotlivé kliniky a oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

V případě prodlení zhotovitele s plněním dle této smlouvy, dodávkou hmotné součásti předmětu plnění, uvedením do provozu, případným předáním veškerých dokladů a případným provedením zaškolení resp. instruktáže je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,5% ze sjednané  ceny předmětu plnění za každý den prodlení.

- Předání díla

Dílo se předává postupně po provedení jednotlivě objednaných prací a považuje se za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

O převzetí a předání dokončené dílčí dodávky díla bude sepsán zápis (dodací list). Dodací list (DL) musí obsahovat číslo požadavku, nákladové středisko, název pracoviště objednatele, položku ceníku (stručný popis výkonu), množství a cenu za provedený výkon, případně délku pracovního výkonu a množství spotřebovaného materiálu u prací oceněných hodinovou zúčtovací sazbou (HZS). Součástí DL bude výkaz výměr provedených prací po místnostech. DL bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel (jeden z nich zůstane na pracovišti, na kterém byly práce provedeny) a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.

Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

- Záruka, odpovědnost za vady

Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši.

Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. III. za jednotlivé dodávky této smlouvy záruku u lokálních oprav v délce 6 měsíců a u oprav a výměn podlahových krytin v celých místnostech včetně oprav podkladů 12 měsíců od protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval.

Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na adrese: napravnik@stavonaolomouc.cz v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po odeslání reklamace nastoupit k odstranění reklamované vady. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad reklamované vady díla bez průtahů odstranit, a to nejpozději do doby, na které se obě smluvní strany dohodnou s přihlédnutím na rozsah vady a možnosti objednatele.

Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

- Cena a platební podmínky

Cena jednotlivých položek uvedená v příloze č.1. této smlouvy – Příloha krycího listu nabídkové ceny, je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné na řádné a včasné splnění předmětu smlouvy, zejména případné náklady na dopravu, likvidaci odpadů (náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek,  apod. ).

Poskytovatel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

Cena je maximální a nemůže být navýšena ani v případě zvýšení sazby DPH

- Platební podmínky

Objednatel neposkytuje a poskytovatel není oprávněn požadovat zálohy. Cena bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit nejdříve po řádném poskytnutí objednaného plnění a odsouhlasení předmětu plnění objednatelem.

Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury objednateli a přílohu faktury bude kopie podrobného rozpisu řádně poskytnutých služeb.

Zhotovitel je povinen na každé jednotlivé faktuře vystavené v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvést interní evidenční číslo VZ-2017-000272.

V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti ceny začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené faktury zhotoviteli.

Cena bude objednatelem uhrazena zhotoviteli převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, případně na jiný účet uvedený v příslušné faktuře. Za den úhrady se rozumí den odeslání celé fakturované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

- Smluvní pokuty

V případě prodlení zhotovitele s plněním závazku, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty nesplněného závazku za každý i započatý dne prodlení.

- Odstoupení od smlouvy

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele bude považováno zejména prodlení s poskytnutím objednaného díla po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně zhotovitele.

Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy pro zhotovitele vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy a ušlého zisku, vzniknuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.

Tato smlouva může být rovněž ukončena písemnou výpovědí objednatele s výpovědní dobou v délce 3 měsíců, přičemž tato počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

- Závěrečná ustanovení

V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují.

Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.

Použití ustanovení § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.

Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé smluvní straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.

Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být v písemné podobě, na téže listině podepsány oběma smluvními stranami a chronologicky očíslovány.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou  vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (např. podmínky smlouvy).

- Seznam příloh:

- - Příloha č. 1 – výkaz výměr

| V OV Olomouci dne ………. | V …V Olomouci dne |
| --- | --- |
| Fakultní nemocnice Olomouc (objednatel) | Stavona Olomouc s.r.o. (zhotovitel) |