**SMLOUVA O DÍLO**

**SD/2023/0581**

**Objednatel Zhotovitel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: Studio AXA s.r.o.

Mírové náměstí 19 adresa: Doubská 997

Jablonec nad Nisou Liberec 6

PSČ 466 01 PSČ 460 06

IČ: 00262340 IČO: 28713206

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ28713206

číslo účtu: 121451/0100 kontaktní osoba: Roman Číla, ved. zakázek

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.724 340 033

kontaktní osoba: Bc. Eva Peukertová e-mail: roman.cila@studioaxa.cz

tel.: 483 357 311, 724 758 777

e-mail: peukertova@mestojablonec.cz

**I.**

**Předmět smlouvy:**

„Opravy podlahových krytin v místnostech č. 205 kancelář primátora a č. 206 jednací místnost a oprava povrchů v umývárně kanceláře primátora v budově radnice na adrese Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou“

1. výměna dřevěné podlahové krytiny v místnostech č. 205 kancelář primátora a č. 206 jednací místnost a oprava povrchů v umývárně kanceláře primátora v budově radnice na adrese Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou;
2. kompletní výměna masivních dubových parket (nové bez suků o rozměru 22x40x400 mm) s bordurou, při zachování původního vzhledu, tvaru a rozměrů;
3. výměna dubových prahů mezi místností č. 205 a 206 a místností 204 a 205 a prahů vstupních dveří do místností 205 a 206 z chodby;
4. výměna nosné konstrukce podlahy za nové dřevěné hranoly a OSB desky;
5. demontáž a zpětná montáž dřevěných obkladů stěn navazujících na podlahu a vestavěné skříně;
6. obložení původního obkladu a dlažby v prostoru umývárny v kanceláři č. 205 bez jejich demontáže vinylovými dílci dle výběru objednatele a zakončení pomocí ukončovacích profilů z nerezové oceli;
7. odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu, jež není určen ke zpětnému použití.

**Vše dle cenové nabídky, jež je přílohou č. 1 smlouvy.**

**II.**

**Termín plnění**

Dílo bude plněno v termínu od 17. 07. 2023 do 10. 8. 2023 s podmínkou, že práce v místnosti č. 206 budou kompletně dokončeny a tento prostor předán do užívání do 1. 8. 2023 včetně.

**III.**

**Cena a platební podmínky**

1. cena za předmět plnění činí:

**374 343,48 Kč bez DPH**

**452 955,60 Kč včetně DPH**

**Slovy: čtyři sta padesát dva tisíc devět set padesát pět korun českých šedesát haléřů včetně DPH**

1. ustanovení o splatnosti
* Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n. N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.
* Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.
1. Záloha na materiál bude poskytnuta v maximální výši 120 000 Kč a bude uhrazena do 10 dní po uzavření smlouvy.
2. Dílčí fakturace bude umožněna.

**IV.**

**Záruční doba**

K provedenému dílu poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce 60 měsíců.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Budova radnice není vybavena nákladním výtahem. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci dodávky nebude k transportu materiálu využívat osobního výtahu, či výtahu páternoster.
2. Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku II. Termín plnění této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
5. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

V Jablonci nad Nisou dne: 10.7. 2023 V Jablonci nad Nisou dne: 10.7.2023

za objednatele za zhotovitele

……………………………………….. ……………………………………………

Ing. Martina Vacková

vedoucí odboru kanceláře tajemníka

…………………………………………

JUDr. Marek Řeháček

tajemník

 Za věcnou správnost Bc. Eva Peukertová……………………….

 Vedoucí oddělení vnitřní správy

Příloha č. 1 cenová nabídka