Dodatek č.1 k SOD č. 524/2022

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

VT Teplá – dolní likvidace invazních rostlin 2022-2023

(PL 102 21 062, akce 102 781)

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Adresa:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:	generální ředitel

zástupce ve věcech smluvních:	ředitelka závodu

Karlovy Vary

zástupce ve věcech technických:	vedoucí provozu Karlovy Vary

technický dozor investora:	vedoucí úseku Karlovy Vary

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	MARLES s.r.o.

Adresa:	Studentská 2090/71, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČO:	29116724

DIČ:	CZ29119724

zastoupený: 	jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	jednatel

zástupce ve věcech technických:	jednatel

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 26094.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

Změnu ceny díla - méněpráce. Tyto práce byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva. Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V souvislosti se změnou podmínek použití Roundup Biaktiv zveřejněných v Registru přípravku na ochranu rostlin na stránkách www.ukzuz.cz (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) v části dodatečné informace, konkrétně zde: Roundup Biaktiv (eagri.cz) vyplývá, že výše uvedený prostředek lze aplikovat na pozemcích vodních toků pouze 1 x ročně, proto jsme nuceni omezit na plnění 1 x ročně, tedy konkrétně na 1 postřik realizovaný do 30.6.2023. Jedná se o položky, kde je uvedena pouze chemická likvidace invazních rostlin, zde se tedy bude jednat o „méněpráce“, jedná se o konkrétní položku:

Položek obsahujících mechanickou likvidaci se omezení prací netýká, tyto položky budou realizovány dle SOD v plném rozsahu.

Mění se:

Čl. IV. Cena

Původní znění:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	290 560,00 Kč

Nové znění:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH 	278 560,00 Kč

z toho:

Méněpráce	12 000,-Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 524/2022 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

COMPLIANCE DOLOŽKA

      - Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

      - Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

- Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Ochrana a zpracování osobních údajů

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Karlových Varech dne 10.7.2023			V Karlových Varech dne 3.7.2023

oprávněný zástupce objednatele				oprávněný zástupce zhotovitele

Marles s.r.o.

ředitelka závodu Karlovy Vary	 			zhotovitel

Povodí Ohře, státní podnik